竞争性磋商文件

（工程类）

项目名称：逍遥津公园蘧庄改造提升项目（EPC）

项目编号：2023GW0026

招 标 人：合肥城隍庙商业运营管理有限公司

招标时间：二〇二三年九月

目  录

第一章 磋商邀请（磋商公告）	3

第二章  投标人须知	6

第三章 投标人须知	13

第四章 磋商需求	26

第五章  磋商与评审办法	26

第六章 合同条款及格式（仅供参考）	64

第七章技术标准和要求	64

第八章 响应文件格式	65

响应文件	65

目  录	66

一、开标一览表	67

二、投标人基本情况表	68

三、投标函	69

四、法定代表人身份证明或授权委托书	71

五、投标人信用承诺	75

六、投标人业绩	76

七、奖项、荣誉（如有）	77

八、项目管理机构	78

九、主要施工方案及施工技术	79

十、后期服务方案	80

十一、其他资料	80

# 磋商邀请（磋商公告）

本项目逍遥津公园蘧庄改造提升项目（EPC） 已具备竞争性磋商条件，招标人为 合肥城隍庙商业运营管理有限公司 ，现对该项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标人参加磋商。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2023GW0026

2.项目名称：逍遥津公园蘧庄改造提升项目（EPC）

3.项目地点：项目改造范围为合肥市庐阳区寿春路16号逍遥津公园内蘧庄。

4.项目单位：合肥城隍庙商业运营管理有限公司

5.项目概况：主要包括室内商业空间的改造装修、室内展陈空间的改造提升、景观小品提升、上下水管道的改造、电路的增设等。具体改造内容，根据招标人实际需求作出调整，以最终审核通过的设计图纸为准。详见磋商文件

6.资金来源：自筹

7.项目概算：595700.49元

8.项目类别：工程类

9.标段（包别）划分：不分包

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力，不具有独立法人的分支机构投标另须提供相应授权文件；

2.投标人资质要求：投标人须同时具备以下资质：

（1）设计资质满足下列资质之一：

1）建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上资质；2）建筑行业工程设计乙级及以上资质；3）建筑装饰工程设计专项乙级资质及以上资质；4）工程设计综合甲级资质；

（2）施工资质要求：1）具有建筑装饰装修专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，

2）具有有效的安全生产许可证。

3.项目经理、设计负责人、施工负责人资格要求：

（1）项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

（2）设计负责人资格要求：投标人拟委任设计负责人须具备建筑工程相关专业中级及以上职称；

（3）施工负责人资格要求：投标人拟委任施工负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

（4）项目经理与设计负责人不可以为同一人，项目经理与施工负责人可以为同一人。

（5）以上人员均需要提供近三个月任意一个月社保证明材料。

4.本项目接受联合体磋商；

6.符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

三、磋商文件的获取

1.获取时间：2023年9月27日16:30至2023年10月8日16:30

2.磋商文件价格：免费

3.获取方式

潜在投标人须登录合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司官方网站查阅并下载磋商文件。

四、磋商时间及地点

1.磋商时间：响应文件提交截止时间后由招标人根据工作情况自行确定

2.磋商地点：由招标人自行确定（备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标）。

五、响应文件提交截止时间

2023年10月8日16:30

- 响应文件递交注意事项：

- 1.投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交；

- 2.本项目仅接受线下凭授权委托书或法人身份证明文件现场递交，不接受邮寄等其他递交方式；

- 3.递交时须另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。

- （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

- （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

七、联系方法

招标人：合肥城隍庙商业运营管理有限公司司

地址：合肥市原省政府办公区北楼一楼134办公室招标部

联系人：刘工

电  话：0551-69115416

八、其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 见招标公告 |
| 2 | 招标代理机构 | / |
| 3 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 4 | 项目地点 | 见招标公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 磋商文件、补疑（如有）等文件 |
| 7 | 计划工期 | 自合同签订之日起设计施工在45日历天内完成。 其中设计工期：合同签订之日起15日历天内，完成施工图设计并通过审核。 |
| 8 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | £不接受 R接受 1、联合体投标时联合体各成员应当签订联合体协议书，如果联合体投标时没有向招标人提交联合体协议书，视为无效标。 2、联合体投标的，须由联合体中的牵头人提交投标保证金（如有）。以联合体中牵头人提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。 3、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体中标与招标人签订合同时，联合体的所有成员都要在合同上签字盖章。如果联合体中有一个成员没有在合同上签字盖章或放弃退出，或者签订合同时联合体的组成和投标时不一致，均视为联合体违约，招标人有权拒绝授予联合体合同并据此没收联合体的投标担保，追究联合体的责任。 4、组成联合体投标的成员不得超过2个。如果单一投标人具备投标人资格要求，可单独投标。联合体投标的须提供联合体协议书，同时须由联体牵头人进行招标文件获取、提交。 |
| 10 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 投标人被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门因安全生产责任事故限制本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地承接新的工程项目且在限制期内 |
| 11 | 踏勘现场 | R不组织，投标人自行踏勘。 现场项目负责人： 联系方式： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 12 | 分包 | ☑不允许 |
| 13 | 构成磋商文件的其他资料 | 图纸（如有）、工程量清单（如有）、答疑（如有）、补遗（如有）、补充通知（如有） |
| 14 | 磋商文件修改发出的形式 | 通过招标人官网发出 |
| 15 | 磋商文件的 异议 | 时间：2023年10月7日17时30分前。 |
|  |  | 形式：纸质提交。 |
| 16 | 增值税税金相关要求 | （1）计税方法： R一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： R增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 17 | 最高投标限价（招标控制价） | R有，最高投标限价595700.49元 ，其中本项目设计费最高投标限价为25000元，本项目的建安费按总价报价，最高投标限价为570700.49元 |
| 18 | 投标报价的其他要求 | 投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确到分（人民币） |
| 19 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 120_日 |
| 20 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： R不要求 £要求 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 |
| 22 | 投标文件份数及要求 | ### 正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 23 | 投标文件密封和标记要求 | 投标文件封套： 项目投标文件 投标人地址： 投标人名称： (招标项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 ### 封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。 |
| 24 | 投标文件递交 | 投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交。 并另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 25 | 递交投标文件地点 | 合肥市原省政府办公区北楼一楼134办公室招标部 |
| 26 | 是否退还投标文件 | R否 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间：响应文件递交截止时间后由招标人确定 开标地点：由招标人自行确定 备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标。 |
| 28 | 中标通知书发出的形式 | R纸质 £数据电文 |
| 29 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 |
| 30 | 履约保证金 | （1）形式：; 免收 银行转账 银行电汇 银行保函 担保机构担保 保证保险. （2）金额：中标金额的 ％. |
| 31 | 其他 | （1）项目经理/项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标的将报监管部门处理。 （2）投标人对所提交的投标人或拟派项目经理/项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 |
| 32 | 同义词语 | 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 33 | 解释权 | (1)构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 34 | 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。 |

附录1  初审条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

1. 具备有效的营业执照。 2. 具备有效的资质证书（见招标公告要求）、具备有效的安全生产许可证。

注：投标人应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。

附录2  初审条件(信誉最低要求)

信誉要求

投标人（包括联合体各成员）符合下列情形之一： （1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 （2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 （3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 （4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，并将报监管部门处理。

附录3  初审条件（项目经理/项目负责人最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目经理/项目负责人（如须） | （1）项目经理/项目负责人资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理/项目负责人 近三个月以来（任意一个月） （社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理/项目负责人参加社保的有效证明材料，项目经理/项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 （2）项目经理/项目负责人业绩具体要求见招标公告。 （3）项目经理/项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理/项目负责人岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |

# 投标人须知正文

### 一．总    则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商公告所述项目招标。

2.有关定义

2.1招标人：系指本次招标项目的业主方。

2.2委托人：系指本次招标项目的委托方。

2.4投标人：系指按规定获取了本磋商文件，且已经提交或准备提交本次响应文件的法人或者其他组织。

2.7业绩：投标人与其关联公司（如母公司、分公司、全资子公司、控股子公司、同一法定代表人的公司）之间签订的合同，均不予认可。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交响应文件所涉及的一切费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合磋商文件载明的投标资格。

4.1.1除非磋商文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

4.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

违反前两款规定的，相关投标均无效。

4.3 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理、设计负责人、施工负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

4.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合投标人资质要求和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

4.5 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的造价咨询人；

（6）为本标段的监理人或项目管理单位；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的造价咨询人或监理人或项目管理单位或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的造价咨询人或监理人或项目管理单位监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

5.踏勘现场

5.1投标人应自行对服务现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表（如有）。

5.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供服务地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。 禁止投标人以向招标人或者磋商小组成员行贿的手段谋取中标。

投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、招标人施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。磋商结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

8.投标专用章的效力

8.1磋商文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件或原件的扫描件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

9.合同标的转让

9.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

9.2合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，投标人根据招标项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。

9.3中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

10.磋商信息的发布

10.1与本次磋商活动相关的信息，将在招标人官方网站发布。

### 二．磋商文件

11.磋商文件构成

11.1磋商文件包括以下部分：

11.1.1第一章：磋商邀请（磋商公告）；

11.1.2第二章：投标人须知；

11.1.3第三章：招标需求；

11.1.4第四章：磋商与评审办法；

11.1.5第五章：合同；

11.1.6第六章：技术标准和要求；

11.1.7第七章：响应文件格式；

11.1.8招标人发布的图纸、答疑、补遗、补充通知（如有）等。

11.2 投标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

11.3投标人应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.4投标人获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

12.答疑及磋商文件的澄清与修改

12.1投标人如果对磋商文件、工程量清单、最高投标限价（招标控制价）及相关附件等磋商文件的其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，通过纸质形式向招标人提出（疑问文件以文档纸质形式（并加盖公章）提供）。

12.2如磋商文件存在不一致时，优先顺序如下：（1）磋商公告；（2）投标人须知前附表；（3）招标需求；（4）磋商与评审办法；（5）其他。

12.3招标人对磋商文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当磋商文件、磋商文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（公告）为准。投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.4在响应文件提交截止时间前，招标人可以视招标具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并及时在网站上发布变更（延期）公告。在上述情况下，招标人和投标人在响应文件提交截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的响应文件提交截止期。

### 三．响应文件的编制

13.响应文件构成与要求

13.1响应文件是对磋商文件的实质性响应及承诺文件。

13.2除非注明“投标人可自行制作格式”，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

13.3除专用术语外，响应文件以及投标人与招标人就有关磋商的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4除非磋商文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.5除非磋商文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国银行在磋商日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（投标人应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

13.6投标人提供的资质证书（或资格证明、认证证书等）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

13.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

13.8除非磋商文件另有规定，招标人一律不予退还投标人的响应文件。

13.9 本磋商文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

13.10联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章和（或）法定代表人的个人印章。

14.报价

14.1投标人应以“标段”为报价的基本单位。若整个需求分为若干标段，则投标人可选择其中的部分或所有标段报价。标段内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

14.2投标人的报价应包含所投工程/服务/货物、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

14.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非磋商文件另有规定，投标报价均不得高于磋商文件（公告）列明的最高投标限价（招标控制价）、项目概算。

14.4除非磋商文件另有规定，每一标段只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

14.5 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.投标内容填写及说明

15.1响应文件须对磋商文件载明的投标资格、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料、证明及数据，将可能导致投标无效。

15.2投标人应在响应文件中提交磋商文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

15.3响应文件须对磋商文件载明的全部初审要求（如磋商资格、技术、资信、服务、报价等），做出实质性响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的资料、证明及数据，将导致投标无效。

15.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

15.5投标人应根据其响应文件中报价表的内容填写报价信息。

16.磋商保证金

16.1投标人在递交响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金（如有），并作为其响应文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的磋商保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

16.2无论采取何种形式的磋商保证金，磋商保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章17.4项的规定延长了投标有效期，则磋商保证金的有效期也相应延长。

16.3 投标人不按本章16.1要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其投标。

16.4招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还磋商保证金（无息），与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还磋商保证金（无息）。

16.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照磋商文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

16.6由于投标人行为导致招标人损失的，相应损失由投标人承担，从磋商保证金中扣除。磋商保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

17.投标有效期

17.1为保证招标人有足够的时间完成评审和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

17.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

17.3投标有效期从投标截止日起计算。

17.4出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其磋商保证金（无息）。

18.响应文件份数和签署

18.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备响应文件。

18.2响应文件应按磋商文件要求加盖投标人公章。

### 四．响应文件的递交

19.响应文件的递交

19.1响应文件的递交见投标人须知前附表的相关规定。

19.2投标人应当在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前递交响应文件。

19.3逾期送达的响应文件，招标人将拒收。

20.响应文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前，并以书面形式通知招标人。在响应文件提交截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其响应文件。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

### 五．响应文件解密及磋商

21.响应文件的澄清、说明或补正

21.1为有助于投标的审查、评价和比较，磋商小组可对投标人的响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出不利于投标的推断。

21.2响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。报价表内容与其他报价信息内容不一致的，以报价表为准。

22.评审

22.1磋商小组将按照磋商文件规定的磋商与评审办法对投标人独立进行评审。

22.2磋商小组将首先审查响应文件是否实质上响应磋商文件的初审评审指标要求。实质上响应的投标应与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的施工/供货/服务范围、质量和性能等；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务；这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

有下列情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

22.2.1响应文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

22.2.2磋商联合体没有提交共同磋商协议（如联合体投标）；

22.2.3投标人不符合国家或者磋商文件规定的资格条件；

22.2.4同一投标人提交两个以上不同的响应文件，但磋商文件要求提交备选投标的除外；

22.2.5投标报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高投标限价；

22.2.6响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

22.2.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

22.3评审时，磋商小组将审查响应文件是否符合磋商文件的初审评审指标要求。

22.4如果响应文件未通过投标有效性评审的，投标无效。

22.5磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

23.流标处理

在磋商中，符合专业条件的投标人或对磋商文件作实质响应的投标人不足规定家数的，磋商小组有权对磋商项目作流标处理。流标后，流标原因将在网上公示。

24.重新磋商

24.1项目流标后，招标人可能重新发布磋商公告（磋商邀请），进行重新磋商。

24.2重新磋商可能调整前次磋商的各项规定及要求，包括招标方式、项目预算、投标人资格、付款方式、磋商需求、磋商与评审办法等。投标人参与重新磋商，应及时获取新的磋商文件，以新的磋商文件为依据，编制响应文件。

### 六．定标与签订合同

25.定标

25.1磋商小组应当按磋商文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25.3原则上把合同授予实质上响应磋商文件要求的排名最前的中标候选人。

25.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

25.5 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交公共资源交易监督管理部门依法处理：

25.5.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

25.5.1.1投标人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

25.5.1.2投标人之间约定中标人；

25.5.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

25.5.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

25.5.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

25.5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

25.5.2.1不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

25.5.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.2.3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

25.5.2.4不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25.5.2.5不同投标人的响应文件相互混装；

25.5.2.6不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25.5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

25.5.3.1招标人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他投标人；

25.5.3.2招标人直接或者间接向投标人泄露标底、磋商小组成员等信息；

25.5.3.3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

25.5.3.4招标人授意投标人撤换、修改响应文件；

25.5.3.5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

25.5.3.6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

25.5.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，

25.5.5投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

25.5.5.1使用伪造、变造的许可证件；

25.5.5.2提供虚假的财务状况或者业绩；

25.5.5.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

25.5.5.4提供虚假的信用状况；

25.5.5.5其他弄虚作假的行为。

25.5.6其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

25.6 定标前，招标人对中标候选人进行约谈（如须）。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容。

25.7评审结果及中标人信息将在网上公示，公示期不少于3日，期满无异议评审结果自动转为中标结果。

26.中标通知书

- 26.1招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 26.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

26.3中标结果公告公示后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书。

27.履约保证金

27.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

27.2投标人须知前附表约定收取定额履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

27.3如果中标人未按规定交纳履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给招标人造成的损失超过磋商保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。在此情况下招标人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.签订合同

28.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。磋商文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标人应向招标人出示履约保证金交纳证明。

28.2 招标双方必须严格按照磋商文件、响应文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和中标人的响应文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.3招标人保留以书面形式要求合同的乙方对其所投工程/服务/货物的方式、地点及服务细则等作适当调整的权利。

28.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，招标人有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织招标，相关的一切损失均由该投标人自行承担。

28.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

29.异议

29.1若投标人对评审结果有异议，可在中标公示期内以书面形式在工作时间向招标人提出。

29.2异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容：

29.2.1异议人的名称、地址、有效联系方式；

29.2.2项目名称、项目编号、标段号（如有）；

29.2.3被异议人名称；

29.2.4具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；

29.2.5明确的请求及主张；

29.2.6提起异议的日期。

异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

异议人需要修改、补充异议材料的，应当在异议期内提交修改或补充材料。

30.未尽事宜

未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定执行。

31.解释权

本磋商文件的解释权属于招标人。

# 第三章 招标需求

### 第一节 项目说明

一、项目概况

1.项目名称：逍遥津公园蘧庄改造提升项目。

2.本次改造范围及概况：本项目改造范围为合肥市庐阳区寿春路16号逍遥津公园内蘧庄。根据合肥市庐阳区人民政府常务会议2022年（第1号）会议纪要精神，由庐阳文旅集团自主招商运营逍遥津蘧庄资产，经项目研策及运营储备，庐阳文旅集团已明确蘧庄下一步运营方向，为进一步推动蘧庄运营工作开展，我单位拟对逍遥津公园蘧庄进行项目改造提升。

2.本次改造范围：

3.本次改造主要内容包括：主要包括室内商业空间的改造装修、室内展陈空间的改造提升、景观小品提升、上下水管道的改造、电路的增设等。具体改造内容，根据招标人实际需求作出调整，以最终审核通过的设计图纸为准。

二、招标范围

本次采用设计施工一体化招标，根据招标人的初步设计要求，实施施工图设计到工程施工、竣工验收直至保修结束。主要招标内容包括但不限于：施工图设计直至审图合格和竣工验收阶段的所有设计内容；施工、材料设备供货、设备安装与调试、工程竣工验收、组织工程报建和验收，向招标人办理交付手续，移交合格的项目。招标人可能根据需要增加对项目的地勘（补勘）、物探（补探）、测绘（补测）、结构检测（补测）、环境影响评价技术咨询服务及相关手续办理均有中标人实施，费用在设计费中综合考虑。

- 1.设计范围：本项目从施工图开始至竣工验收阶段的所有设计内容，包括但不限于：遥津蘧庄室内装修设计、景观提升设计、施工图设计及概算编制、施工至竣工验收中的设计服务、后期验收协调等。招标人可根据实际需求调整工作范围、工作内容。设计方应根据专业设计单位的要求提供设计基础资料，并按招标人要求承担相应工作。具体设计范围及内容暂定为本项目上述范围，后期可能会根据招标人实际需求及主管部门的要求进行调整。

2.施工范围：经招标人确认的方案及施工图设计范围内的所有施工内容，包括但不限于：室内商业空间的改造装修、室内展陈空间的改造提升、景观小品提升、上下水管道的改造、电路的增设等。具体改造内容，根据招标人实际需求作出调整，以最终审查通过的设计图纸为准。

3.本项目后期可能因政策性原因或其他原因造成设计施工范围或内容调整（增或减），无论范围及内容如何变化，中标人须无条件接受，且必须及时、高质量的完成相应的工作，不得提出任何索赔。已完工程按照招标文件与合同约定计价或市场询价等方式计入结算总价中。

三、最高限价（控制价）、签约合同价、竣工决算价等定义及相关约定：

（一）招标控制价：本项目最高投标限价（控制价）为595700.49元，包括设计费、建安费两个部分。

1.设计费用：

（1）本项目设计费最高投标限价为2.5万元，投标人设计费报价不得超出设计费最高投标限价，否则投标无效。

（2）本项目设计工作需完成本项目招标文件所述所有设计内容。设计费用包含中标人为完成本项目所有设计内容的设计费及乙方的管理费、利润、规费、税金、一定范围内的风险费用等所有费用。

2.建安费用：

（1）本项目的建安费按总价报价，最高投标限价为570700.49元。投标人建安费报价不得超出建安费最高投标限价，否则投标无效。

（2）建安费包括所有为完成本项目施工部分所需的人工、材料（含损耗）、机械、从原材料采购直至施工到位（含成品保护）全过程所有费用外，还包括完成本项目现场临时设施费、水电费、包装费、仓储及运输费、成品保护费、所有检测试验费、清洁费、管理费、利润、税金、技术措施费、材料二次运输费、施工范围内的垃圾运送到定点堆放费用、远程施工所须增加费、风险费、安全文明施工、维保等一切费用。

（二）投标总报价

投标总报价=设计费用（投标报价）+建安费用（投标报价）。

在评标时，评标委员会对投标人各分项报价（即设计费用（投标报价）、建安费用（投标报价））进行复核和评审。评标委员会在复核时如发现投标人各分项报价（即设计费用（投标报价）、建安费用（投标报价））的合计价与投标总报价不符的，将按最不利于投标人的方式进行调整，具体方式如下：

（1）若各分项报价的合计价小于投标总报价，则以分项报价为准；

（2）若各分项报价的合计价大于投标总报价，则以投标总报价为准调整各分项报价，按投标总报价与各分项报价的合计价的比值同比例下浮各分项报价。

（三）签约合同价

本项目的评标价（即经评标委员会评审后的投标总报价）作为本项目签订合同时的签约合同价。

（四）最终结算价格

1.设计费用=设计费投标报价；

2.建安费用=∑审定合格的工程清单最高投标限价×中标优惠率+其他经济签证（如有）×中标优惠率+调差（如有）+设计变更（如有）×中标优惠率；

注：建安综合费率=投标人建安费中标价/本项目建安费控制价。

（五）清单控制价按如下原则确定：

（1）工程实施前，根据审查合格后的施工图，承包人组织编制清单控制价，报送发包人审核。发包人有权对分部分项中的综合单价不合理和不平衡报价进行调整，有合理询价依据的情况下，承包人必须无条件接受，审核后的清单和综合单价作为工程款支付的基础依据。

（2）本工程工程量清单计价文件须采用2018版安徽省建设工程计价依据编制，包括《安徽省建设工程工程量清单计价办法》《安徽省建设工程费用定额》《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》《安徽省建设工程计价定额(共用册）》《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》《安徽省安装工程计价定额》《安徽省市政工程计价定额》《安徽省园林绿化工程计价定额》《2021安徽省房屋修缮工程计价定额》和《2012安徽省抗震加固定额》；具有历史纪念意义等“修旧如旧”的部分，执行《2018安徽省仿古建筑工程计价定额》，如工程中发生上述计价办法无法计价的，依照行业内可参照的定额标准执行。

（3）本项目涉及供、配电内容的，工程量清单计价文件优先使用2018版安徽省建设工程计价依据编制，2018版计价依据没有的及电力系统的相关内容的（含供配电设备、电缆、电箱、元器件等），按以下规定执行：20kV及以下配电网工程执行2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》和相应的费用文件。35kV及以上电力建设工程执行2018年版《电力建设工程预算定额》及配套的2018年版《电网工程建设预算编制与计算标准》和相应的费用文件。本项目涉及通信工程的部分，优先执行工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知（工信部通信[2016]451 号）的《信息通信建设工程预算定额》《信息通信建设工程费用定额》。

（4）在发包人确认、审查合格后的施工图范围内，因承包人设计失误（如尺寸标注不明、做法标注不明、材料设备选型较差、未执行相关设计规范、承包人未执行招标设计需求产生的漏项等）产生的一切经济损失由承包人承担，此类设计变更不予经济签证。确实由于发包人的原因而引起施工图预算的工程量或招标范围的增减，以监理单位及发包人确认同意的书面通知为准，同时应严格履行区政府相关变更管理制度。调整的工程量凭现场签证按实计算，其经济签证的结算比例应与本次建安费中标优惠率保持一致。

（5）鉴于老城范围内建筑年代较为久远，结构形式较为复杂，如遇施工难度较为复杂、施工工艺较为特殊的单位（分部）工程，同时清单定额难以组价的情况，如特殊结构拆除、加固、修缮、拆迁等，可针对单位（分部）工程，召开专家论证会（论证会数量根据实际需要及发包人要求确定，论证会专家人员数量及名单须取得发包人的认可，此论证费用已包含在投标报价中，不另行计取），判断为难度较为复杂的工程，可按论证会的意见对人工、材料、机械、措施费进行计价。

（6）材料价格

1）本项目人工、材料、机械单价则执行合同签订时最新一期《合肥市建设工程材料市场价格信息》正刊中的价格，信息价未刊登的，以合同签订时最新一期的安徽省其他地市工程造价信息价格。以上信息价均没有的，以由发包人、监理单位、跟踪审计单位（或造价咨询单位）及承包人四方协商以询价方式确定材料的含税单价及税率，询价方式确定的材料价格在结算时不计取优惠率。

材料价格按照编制清单控制价（施工图预算）时合肥市场信息价计入，信息价中没有的采用投标人、监理单位、跟踪审计单位、招标人共同询价（询价方式如上）协商并经招标人批准确定，询价确定的价格结算时不计取建安费综合费率。

四方询价具体方式为：

a．“易择网”（https://www.easybii.com/）、“慧讯网”（http://services.iccchina.com/#/iccHome）、“广材网”（https://www.gldjc.com/）、“我的钢铁网”（https://www.mysteel.com/）公布的最低价格为准。

b.上述网站上没有的，对确定品牌的询价，由发包人、监理单位、跟踪审计单位（或造价咨询单位）及承包人四方各推荐不少于 1 家供应商（供应商名录需经各方认可），以询得的各供应商最低价作为最终询价价格。

c.因材料、工艺或市场因素造成的以上方式询得的供应商报价不满4家的，由发包人、监理单位、跟踪审计单位（或造价咨询单位）及承包人四方中任意一方或几方补充至不少于4家供应商（供应商名录需经各方认可）。每家询价供应商提供报价的同时须提供同品牌同技术参数的供货合同或同品牌同技术参数的政府审计报告，以询得的最低报价作为最终询价价格。

d.需定制的材料，由发包人、监理单位、跟踪审计单位（或造价咨询单位）及承包人四方中任意一方或几方推荐不少于3家供应商（最终供应商名录需经各方认可），每家询价供应商提供报价的同时须提同品牌同类技术规格的政府审计报告，以询得的最低报价作为最终询价价格。

e.有特殊要求、询价争议或发包人认为需要一事一议的询价，以发包人组织的专家会意见为准。

（7）其他

1）本项目涉及到的供电、燃气、供水工程均包含在本项目合同范围内，在建安费投标报价中综合考虑相关工作，承包人不得以任何理由拒绝实施，如拒绝实施的，承包人向发包人缴纳该分部分项最终结算价款的10%款项作为发包人管理费。供电、燃气、供水工程费用由承包人根据现场实际结算价款向供电单位、燃气单位、供水单位支付，发包人与承包人在结算此部分费用时据实支付，不参与优惠率下浮，相关税费在投标报价中综合考虑，不另行计取。发包人向承包人支付此部分费用的支付比例与承包人向供电单位、燃气单位、供水单位的支付比例一致，不受进度款支付比例约束。在供电、燃气、供水工程实施过程中，发包人仅负责配合承包人办理合同签订、费用支付、资产移交工作，并对工程质量、安全、进度进行监督。工程管理、工作协调、费用支付及其他工作由承包人自行承担，费用不另行计取。

2）本项目为改造项目，发包人可能根据需要增加对项目的地勘（补勘）、物探（补探）、测绘（补测）、结构检测（补测）、此部分费用承包人已在设计费中综合考虑，发包人不再另行支付。

3）工程最终结算价应按结算审计意见确定。

4）本项目要求最终工程结算价不得超出本项目的签约合同价，超出部分发包人不另行支付。

四、材料选用

1.设计使用材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，进行采购。并应有产品合格证、材质证明书。

2.严禁使用国家明令淘汰的材料。

3.设计使用的各种材料要求达到环保E1级，大量使用的主材料要有厂家相关送检报验合格证。

4.防水材料的性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证、检验报告和出厂证明。

5.结构上使用的碳素钢、不锈钢、工程塑料等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准。

6.装饰材料在二年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在2年内不得出现起皮、脱落和明显退变色。

7.照电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。

五、设备选用

1.设计选用的一般通用机械、电器设备和标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。

2.对于非标准机电产品，应有质量验收标准、产品合格证、质量检验报告等完整的质量保证资料。

3.设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开敞性，易损件应为易购件、通用件，避免使用非标产品。

4.用于操作的按键等应尺寸合理，操作界面人机关系友好，方便操作使用。展品操作按键的种类、规格应尽量统一。

5.供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，且便于观察和维修。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。

6.设备的金属外壳应可靠接地，系统重复接地电阻、系统电气绝缘电阻要符合现行国家相关标准规定。

7.设备的控制箱必须设有通风和散热装置，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施。

六、相关要求

1.投标人应根据招标人提供的地域背景及相关资料结合国家标准和行业规范对上述招标内容进行全面的设计和施工，负责以上内容的设计、地勘（补勘）、测绘（补测）、结构安全性检测（补测）、设备及材料采购、安装、施工、调试、运行、竣工验收等。

2.投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装产品，投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。

3.项目建设过程中，招标人可能根据需要增加对项目的地勘（补勘）、物探（补探）、测绘（补测）、结构检测（补测）、加固检测、加固验收等项目内容，投标人在设计费综合考虑，中标后招标人不予另行支付。

4.中标单位负责配合招标人项目建设过程中的所有报规报建工作（如涉及），费用在投标报价中综合考虑，招标人不再另行支付。

5.投标报价指完成招标需求全部内容的所需的全部费用。包括设计、材料（主要及辅助材料）及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、施工（含施工过程中的主要及辅助材料损耗）、检测（不含招标人直接委托的第三方检测）、验收、维保、培训、利润、税金、安全经费、文明施工费、临时设施费、环保费及其他相关施工措施费用和技术措施费用、规费、软硬件设备采购费用等全部费用。投标人报价时应综合考虑，并谨慎报价，各分项投标报价不得高于相应的最高投标限价（控制价）。

6.投标人须充分考虑本项目所需成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由或要求对其投标报价进行变更或者拒绝服务。

7、本项目所涉及的装修拆除工程及可能涉及到的拆除废料外运均由中标单位承担并清运出场（含运送到主管部门规定的场地），相关费用包含在投标报价中。

七、考核管理

中标人发生下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）未按投标文件承诺派驻项目管理人员的；

（2）项目发生安全事故的；

（3）恶意破坏采购人公物骗取施工任务的；

（4）恶意拖欠农民工工资，造成不良影响的。

- 第二节 设计任务书

- 地理位置：详见第一节

- 二、招标范围：详见第一节

三、设计范围及要求：

- 1.本项目设计包含范围包含但不限于遥津蘧庄室内装修设计、景观提升设计、氛围包装设计、室内展陈设计、规划园区内游览动线布局、施工图设计及概算编制、施工至竣工验收中的设计服务、后期验收协调等。招标人可根据实际需求调整工作范围、工作内容。设计方应根据专业设计单位的要求提供设计基础资料，并按招标人要求承担相应工作。具体设计范围及内容暂定为本项目上述范围，后期可能会根据招标人实际需求及主管部门的要求进行调整。

2.设计标准

相关法规、管理条例和技术标准、行业标准(不限于以下)：

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)；

《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210)；

国家及相关部门规定的环保及节能方面的标准和规范；

国家规定的标准和规范，有新标准的按新标准执行；

相关行业标准和规范，按最新版执行；

其他有关规定

投标人使用的标准未在本招标文件中明确规定的，则应明确说明并提供使用的标准或规范；若投标人使用的标准在本招标文件的规定外，则应明确说明并提供使用的标准或规范，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

4.设计原则

（1）要求节能、低碳、新颖、创新、不落俗套；

（2）与建筑结构的适应性；

（3）表现形式与环境艺术的和谐统一；

（4）设计必须遵循初步设计方案、国家相关通用标准和行业规范；遵循防火、环保的原则。

5.安全与环保设计要求

（1）设计应绝对服从“安全第一”的原则，平面布局首先要考虑人流通道。

（2）满足GB4064－83《电气设备安全设计导则》等有关电气安全的国家规范。

（3）所使用的各种材料应符合国家有关环保标准，不得给人员、设备和环境造成危害。

（4）对于环境投射灯光和照明灯饰，光强要适中，不应使人产生眩目感、闪烁感，避免光污染。

6.本项目中标单位须根据招标人需求及结合现场实际情况编制施工图并及时报送招标人进行审核，招标人审核通过后方可向审图机构报审（如需）。未经招标人审核确认的施工图，招标人不予认可，并有权要求中标人停止工作，由此造成的损失由中标人承担。

四、中标后设计成果要求：

本项目设计阶段为从施工图设计到电子校核全过程，具体包含但不限于以下设计内容：

1.文字部分

（1）结合招标人提供的相关资料完成设计方案、施工图设计等；

（2）根据招标人要求可能要增加合法有效的下列文件：地勘报告（补勘）、物探报告（补探）、测绘报告（补测）、结构检测报告书（补测）、检测报告书、验收报告、环境影响评价报告等其他招标人要求的资料；

2.图则部分：主要包含功能分析、景观分析、空间尺度分析等，总平面图（含主要技术经济指标），鸟瞰图，效果图（建筑、景观效果图）等，中标单位提供文本至少3套，电子版1套；

3.设计及审查合格图纸：总平面图（含主要技术经济指标）、效果图，中标单位提供文本至少3套，电子版1套；

4.施工图：本项目施工图如涉及以下专业，图纸内容需包含但不局限于以下内容，并确保审图合格：（提供给建设单位8套图纸，不包含报建、总包、竣工图纸）

A.建筑专业施工图

B.结构专业施工图

C.电气（强、弱电）专业施工图

D.给排水专业施工图（如需）

- E.改造区域改造前现状图

5.其他可表达设计意图和理念的表现方式。

其他可表达设计意图和理念的表现方式。

五、投标设计成果要求

投标成果要求：投标人提交的投标文件包括的文本、图件及计算机文件含所有成果文件，招标人有权无偿使用投标成果。

六、报价要求及费用支付

1.设计费报价：本项目设计费按总价报价，控制价为2.5万元，投标人设计费报价不得超出设计费控制价，否则投标无效。

设计费合同价：设计费中标价作为设计合同价。

1.设计费支付方式：

工程竣工验收通过，无息付清全部设计费用。

2.设计费所投报价包含自施工图设计至工程结算审计完成且竣工备案移交完成过程中所有设计内容以及所有设计必须通过相关管理部门审核通过的所需费用，同时包含过程中招标人组织的各类专家论证费相关费用。

3.所投报价还应含有所投服务、保险、税费及全部设计内容的所有评审费用、设计配合、现场服务及交付后约定期限内免费后续服务等为完成设计任务所需的一切应有费用。

4.投标人报价时，结合自身综合实力及本项目的特点和技术要求等，综合考虑，合理报价，并谨慎报价。

5.无论工程方案及施工图如何变化，中标人必须及时、高质量的完成相应的设计调整。同时，招标人将不再另行增加设计费用。

施工图经审查合格后，若招标人需对设计方案进行重大修改，招标人对已完成审查需重新进行设计修改或未完成阶段审批的设计修改，招标人均不予补偿。

八、时间进度要求

1.合同签订之日起15日历天内，完成施工图设计并审核通过。

2.中标人应按时完成任务。由于中标人自身原因，延误设计资料及设计文件的交付时间，每延误1天，招标人将扣减项目设计费5000元的违约处理。延期超过5天，招标人有权解除合同，不支付剩余设计费，中标人的损失须自行承担，同时招标人有权追究中标人由此给招标人造成的一切损失。在设计过程中，对于招标人提出的修改意见，中标人须在规定时间内完成，并需达到要求的修改深度。否则每延期1天需承担0.1万元的违约金，延期达7天（不含）以上的，每延期1天需承担0.2万元的违约金。

九、其他要求

1.投标人必须是方案的原创作者，依法享有著作权。若发生由于侵犯了其他人知识产权，造成的任何纠纷，一切法律责任及给招标人造成的损失均由投标人承担。

2.现场服务要求：中标人在项目前期阶段和施工过程中必须按招标人要求和工程进度，做好现场技术服务；

（1）中标人须派专人配合招标人做好相关设计汇报工作；负责会议记录、备忘录整理、规划手续办理等相关工作；

（2）中标人应安排专业设计师配合招标人完成施工图电子校核等工作。本项目中标的设计负责人应参加本项目相关会议，并应根据相应层级的评审会议提出的修改意见和要求，对设计内容进行修改并承担相应费用。

（3）在服务期内，设计单位必须指派设计代表，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案保障工程顺利进行。

3.设计资料要求：

（1）设计单位不得挂靠、转包，一经发现，即取消中标资格；签订合同的，按相应合同价的50％的进行违约处理，没收履

约保证金，并视情节直至终止合同。

（2）设计文件未完整表达设计内容的，处以1万元/次的违约处理；

（3）设计文件未按规定签章的，处以1万元/次的违约处理；

（4）所有电子文件必须在图纸提交的同时提交，不得加密及限制使用，违反的处以2万元/次的违约处理；

（5）未按合同约定时间提交合格设计文件的，逾期超过5个日历天，发包人有权单方解除合同；

（6）未经发包人同意，设计人指定生产厂、供应商的，处以2万元/次的违约处理。

4.设计质量要求：

（1）设计人提交的设计图纸须一次审核通过（含审核、审查意见答复过程），未通过的处以5万元/次的违约处理，超过三次(不含三次)修改仍不符合合同约定及发包人要求的，发包人有权解除合同。

（2）提交已盖章的图纸（按单体单个专业划分）存在错误或遗漏等超过十处的，若数量超过十处且在三十处（含三十处）以下的，每超过一处，处违约金500元；若数量超过三十处的，每超过一处，处违约金1000元；

（3） 设计人设计图纸各专业之间出现明显矛盾的，若数量在五处（含五处）以下的，每一处，处违约金2000元；若数量在五处以上的，每超过一处，处违约金5000元；

（4）图纸出现二次设计的，处以1万元/处的违约处理；

（5）设计人设计不当造成返工或直接经济损失的，按增加工程量费用的3%扣减设计费，扣减的设计费不超过合同（暂定）总设计费的30％；

（6）违反国家强制性条文或违反规范的低级设计失误的，处以5000元/处的违约金；

（7）因勘察、设计单位责任造成变更的，累计超过施工合同价2%或单项变更工程造价超过30万元的，按变更工程造价的3%处违约金。因施工、监理单位责任造成工程变更的，由施工单位和监理单位自行承担。造成重大经济损失和不良影响的，移交建设主管部门按照有关法律法规予以行政处罚。

5.设计服务要求：

（1）一般性变更、修改（涉及两个及以下专业、建筑单体的局部调整），设计人应在48小时内出具正式变更文件，未按时完成的，处以500元/次的违约处理；

（2）复杂变更、修改（涉及两个以上专业、建筑单体或结构尺寸发生变化的重要调整），设计人应在72小时内出具正式变更文件，未按时完成的，处以500元/次的违约处理；

（3）重大或特别复杂的体系性变更、修改，设计人应在72小时内出具处理方案，并按双方协商时间出具正式变更文件，未按时完成的，处以500元/次的违约处理；

（4）设计人员未按规定参加有关的设计审查的，处以2000元/人次的违约处理；

（5）设计人应积极配合发包人与规划、市政、交通、水利、电力、消防、气象、环评、节能等部门和单位的协调，并配合有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查，未积极配合的，处以500元/人次的违约处理；

（6）设计人按发包人通知时间负责向发包人、监理单位及施工单位进行设计交底、图纸会审、参加分部验收、参加竣工验收，以及其他按照发包人要求处理的有关设计问题和进行现场指导与监督。未按时参加的，处以500元/人次的违约处理；

（7）发包人单独委托的装修设计图纸、专业厂家图纸引起原设计图纸常规修改或深化设计时，设计人应积极配合，并免费修改或复核相关内容。未积极配合的，处以10000元/次的违约处理。

6.本项目设计服务期内，投标人一旦中标，设计负责人及各专业设计负责工程师在整个项目设计服务期内必须确保为招标人服务（如需驻场，自行解决人员的住宿及用餐），具体服务人员的数量、资质、时间及相关工作安排，必须满足招标人对于本项目设计进度、质量等方面的实际需求。因中标人原因造成本项目施工图设计的进度、质量需求无法满足，招标人有权进行处理并没收履约保证金，发现一次处违约金2万元，连续三次则招标人有权终止合同，并追究由中标人造成的一切损失。

7.设计人员对设计文件出现的遗漏或错误负责修改及补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，由此产生的工程费用全额赔偿；若施工图因设计文件本身存在错、漏、缺而产生设计变更，未造成工程质量事故损失的，设计变更造成的全部变更工程费用均由设计单位承担。

8.设计过程中中标人需与招标人紧密配合，招标人对设计文件的合理修改意见中标人应予以采纳。

9.本项目设计工作不得转包和违法分包；设计项目所涉及到的供电、地震安全性评价、绿建、审图等部分，经招标人同意后，可由中标人委托具有相应资质的单位承担，但中标人须对所有成果负总责，且所涉及到的费用包含在设计费投标报价中，招标人不再另行支付。

10.本项目设计范围内，涉及须行业主管部门审图的（如施工图审图、消防设计、供电设计、通讯设计等），由设计单位负责办理相关手续，协助招标人完成审图（相关费用包含在投标报价中），招标人仅提供手续办理过程中需招标人提供的相关资料。

11.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计单位未开始设计工作的，发包人不作出赔偿；已开始设计工作的，发包人根据设计单位已进行实际工作量支付。

12.本项目组织的各类专家评审专家费费用均包含在投标报价中，不再单独计算，由中标人支付。

13.满足招标人提出的其它相关技术服务要求。

- 第三节  施工任务书

一、项目概况：详见“第一节  招标范围及相关要求”；

二、施工阶段要求：

1.施工准备阶段：根据项目现状、施工合同及图纸等资料编制施工组织设计；

2.施工进度要求：自合同签订之日起施工在45日历天内完成；

3.施工质量要求：合格；

4.施工安全文明要求：满足合肥市建筑工程安全文明标准化要求。

三、中标单位施工费结算方式

关于付款周期的约定：

- 根据工程形象进度，根据完成合格工程量按月支付，具体为招标收到中标人经监理单位和招标人驻现场代表及跟踪审计审核签字认可的工程量报表 30 天内支付本部分工程款的 80%，竣工验收合格后付至已完工程合同价的 85%。在完成工程结算审计后再付至最终确认价款的97%，审计定案后十个工作日内，由中标人提供结算价3%的“合肥市建设工程质量保证金保函”（保函期限不得早于缺陷责任期终止日）后一次性付清尾款。若乙方逾期提供或乙方不提供结算价3%的“合肥市建设工程质量保证金保函”，工程结算审计定案后付至结算价的97%，剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满后付清（无息）；

- 中标人最终结算价格不因材料运输等其他原因作任何签证和调整，以最终审计价格为准。

- 中标单位中标后，编排施工组织设计及施工工期横道图，招标人根据横道图督办施工工期，除了总工期超期进行罚款外，过程中如工期分项节点超横道图编排的工期节点，过程中招标人有权按总工期罚款金额进行罚款（如分项工期超期但总工期未超期，结算时一并退还），罚款金额以现金形式缴纳至业主单位指定账号中，如不及时缴纳，停止支付当期工程款。

四、施工依据

1.施工图纸、施工合同

2.招标人确认的样板（包括材料样板、施工样板）

3.招标人确认的新型工艺工法

4.《建筑工程施工规范》

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013等建筑工程中依据的各类规范等建筑工程施工中涉及各专业的图集

5.国家及安徽省有关施工的法律、法规、条例和规范；

6.招标人认为有必要的工程交底资料等。

备注：在参照以上规范、图集进行施工时，需以现时有效的版本为准。

五、施工成果：竣工验收合格后交付。

六、招标人对材料品牌要求：

招标文件没有推荐品牌的，由招标人、监理单位、跟踪审计单位（或造价咨询单位）及中标人四方标后推荐不少于三个同等档次品牌，由招标人确定材料设备品牌；

中标单位在使用前须将拟采购的材料、设备的品牌、色样、技术参数等报招标人和监理单位审核，取得招标人和监理单位书面同意后方可使用，否则招标人有权拒绝使用并不予支付相应工程款，由此造成的损失由中标人承担，若由此造成工期延误的，不予顺延总工期，中标人自行承担结果。

2现场管理

2.1中标人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受招标人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

2.2投标人应有详细的工程安全措施和安全组织，以确保安全施工。中标人在工程施工全过程中要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及招标人利益时，招标人将向中标人索赔。

2.3监理及施工单位进场后必须根据招标人工程师指令要求编制专项施工方案清单及监理实施细则规划，并根据清单及规划要求编制专项方案及细则。

2.4施工单位须做好对班组的培训和交底工作，要求每半月做一次集中或分班组的培训交底工作，培训交底内容、签到表及培训照片报送监理备案。

2.5必须根据法律法规及政府相关部门要求对工程进行报验、旁站和复检。相应报验工作应提前24小时通知。

2.6隐蔽工程施工及需要旁站的工序施工时，施工单位项目部管理人员必须在场监督，并履行质量检查和问题报告的义务。严禁委托劳务班组或其他人员代为旁站。

2.7所有单位工程须采用全新木模及钢管脚手架。模板和模架施工必须按照国家新(现)行规范进行施工（需设扫地杆、剪刀撑、梁底大横杆和梁底竖向支撑等）。

2.8搭设脚手架时，须充分考虑外墙石材等外立面施工部位的预留空间，并尽量减少连墙件对外门窗安装的影响。若确实有不可避免之影响，施工单位应负责对相应部分进行无偿拆改以配合分包单位进行施工。上述外架拆改费用包含在投标报价中，不予另计。同时无偿提供给外墙石材、涂料等分包单位使用。

2.9混凝土浇捣必须有浇捣施工通道，合理布置混凝土泵管平面位置，混凝土浇筑时采取专项架设措施减少对主体结构影响，禁止泵管直接铺设在钢筋网片上，混凝土面采用机械二次压光工艺。

2.10外架搭设必须设置施工斜道或简易爬梯直至工作面。

2.11外脚手架与支模架必须各自独立成体系，不得用外脚手架作为支模架体系。

2.12禁止采用铁丝进行吊模加固，尤其边梁侧模及素混凝土反坎部位。

2.13工作面泵管位置须设置润管砂浆释放口，不得将润管砂浆浇筑至结构内，并严禁直接排放于外架或下层楼面。可用料斗运至地面，再做处理。

2.14抹灰工程实施前，墙体的后开孔、开槽、布管、封堵必须实施完毕，抹灰工程实施后不得进行后开孔、开槽。

2.15粉刷前外墙剪力墙穿墙螺杆洞的封堵工作必须按要求完成并隐蔽验收通过。

2.16拆除后留有少量建筑垃圾等工作由施工单位负责清理，建筑单体与景观交接面、管网等场外做法梳理，移交相关单位并对最终效果负责。

2.17室内墙面及顶棚完成面腻子色差须满足交房观感质量要求，不允许出现明显色差。

2.18积极配合招标人的技术管控行为：包括（1）根据招标人要求积极落实工艺样板墙、清水交房样板间、移交精装修样板间，并对各关键工序执行样板交底、样板带路；（2）根据招标人要求做好项目的工程讲图及工程固化图编制；（3）根据招标人要求做好工序报验、移交与反移交程序；（4）及时做好实体收测及数据上墙工作，在各施工层模板拆除后、立即完成现场清理，并在7天内完成现场结构实体收测及数据上墙工作，并确保数据的真实性，有效性；（5）结合项目内各专业需求，对各专业深化图进行审查，需进行合理的工艺工序优化，并复核分包单位施工时施工单位提供的条件是否合理，包括但不仅限于结合精装修工程复核并优化墙体及安装工作等，结合电梯安装、强弱电、地上地下设备需求复核并优化井道结构、预埋及设备基础等，结合幕墙、门窗、栏杆工程等复核并优化墙体及安装预埋等，结合景观工程复核并优化顶板结构安全、室内与场外衔接关系等。（6）根据招标人要求及当地主管部门相关规定，积极配合招标人做好分户验收各项工作。（7）梳理汇总各工作面各专业工作面情况，协调各专业工作面需求,对分包单位进行统一管理。

2.19若招标人认为施工单位整改工作不及时以致影响整体进度，可委托第三方单位进行整改，相应费用按实记取的基础上加20%的管理费从施工单位工程款中扣除，施工单位承担整改后的质量维修风险。

3 安全文明管理

3.2施工现场实行全封闭式管理，施工单位应为现场所有工作人员，包括甲方、监理、施工单位自己、其他分包的管理人员及作业工人配备进出场胸牌，并严格执行凭胸牌进场、其他人员未经允许禁止进入工地的规定。

3.3现场进出口位置必须配置专职保安、下沉的洗车槽及压力足够的冲洗设备。施工单位负责对所有进出场车辆进行冲洗，包括其他分包单位车辆且不得向其收取任何费用，同时负责出入口周边市政道路的清扫工作。

3.4施工单位应按照国家及地区有关现场施工的消防要求，于现场配备适量的质量合格的灭火器、消防栓、变压器沙坑等以保证现场消防安全。所有的消防安全措施与责任均由施工单位承当。现场必须配备专用的消防增压泵，确保消防水能达到拟建建筑物的顶部，并满足消防水压要求。

3.5施工现场范围内不得搭设非生产性的临时设施，如个人宿舍等。施工现场需按要求设置可移动式卫生间，确保现场的清洁卫生及工人的使用方便。

3.6进场外架钢管等，需在场外或安装前做好油漆、美化工作；进场的重大机械设备需九成新以上（出厂投入使用不超过一年），且各项检查报告齐全、合格。

3.7安全防护门需采用符合要求的统一定型化样式成品防护门进行安装。

3.8施工现场的井架等布置需满足现场施工需要，在正常工期范围内，应无偿提供给场地内所有分包单位及材料供应商使用，施工单位不得为此设置任何障碍或索要额外费用。

3.9施工单位需做好落手清工作，在各楼层面支模架拆除、砌体完成、墙面粉刷完成，需在5天内完成楼层面的建筑垃圾清理，同时需在室内地坪浇筑前集中清理一次并外运、入户门关闭前集中清理一次并外运。

3.10施工单位应根据招标人认可的施工总平面布置图在施工现场设置垃圾集中收集站，施工单位及各分包单位将各自施工过程产生的垃圾运至集中收集站，由施工单位统一外运，垃圾清理及消纳费用由施工单位承担。工地开放日、集中交付由施工单位负责两次全面性精保洁。

3.11施工单位须承担单体竣工验收至入伙前的现场安保责任，安保人员要求按三班倒、每班不少于2人配置，严禁非施工人员进入现场。

3.13结合实际情况配置合理的抽排水设备。如需采用甲供的排污泵，施工单位需整体梳理安装条件，排污泵从移交施工单位至物业收前的时间内，所发生的除设备本身质量原因外所产生维修、更换等费用均由施工单位承担。

3.14在现场安装施工时，应制定严格遵守下列各项安全、文明施工条例和制度。

3.14.1临时用电安全管理

3.14.2施工防火、动火、电气焊作业安全要求

3.14.3交叉作业安全要求

3.14.4高处、高空作业安全防护要求

3.14.5现场器具存放技术要求

3.14.6电动、气动手持工具使用安全要求

3.14.7临边井口作业安全要求

3.14.8装修装饰工程安全技术要求

3.14.9起重运输安全技术要求

3.14.10安全标识文明施工安全要求

3.14.11施工人员入场安全教育与培训

3.14.12现场安全、文明施工管理与检查制度

4 文档管理

4.1施工单位须提供招标人3套竣工图供验收及移交使用，竣工图在外架拆除前提供，具体时间以甲方通知为准。

4.2施工方需将设计变更和技术洽商及时在施工图上进行杠改（技术负责人必须落实）。

4.3施工单位需提供一切有关政府部门、市政配套及各相关部门所需的竣工资料及竣工图纸。施工单位应担当竣工资料协调总管理角色，负责统领各分包单位对竣工资料进行建档、组卷、审核、移交以及相关过程资料的配合盖章等工作，在约定时间完成竣备工作。

八、招标人其他要求：

1.本项目地处逍遥津公园内，人流量大，社会关注度高，施工围挡需采取艺术化硬质遮挡，需满足安全文明标准化工地要求的同时，还应满足招标人对围挡样式的选择。

2.投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包，分包项目、内容、及分包商须经监理单位及招标人书面同意和认可。分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。

3.专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位书面认可。所有参与本项目的分包单位、试验检测单位和设备、材料供应商，必须按照管理程序申报招标人和监理单位批准。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。上述单位的资质条件必须满足现行国家、地方法规、政策性文件的管理规定，在其核准的业务范围内承揽本工程的业务。并已经按照安徽省或合肥市相关管理单位的要求办理完结备案（准入）手续。同一专业的分包工程量不得进行人为分割，以使同一专业的分包工程由较低资质的两家以上单位承揽。

4.中标后需要进行专业分包的，分包单位应具有相应资质规定,分包项目负责人应具有安全生产考核合格证书，防水分包单位应通过施工能力和技术水平考察合格后才能与施工单位单位签订防水分包合同。

5.劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。

6.禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。

7.禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包。（1）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；（2）施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

8.临时用电由中标人自行接引，自行报装，相关费用自行按时缴纳。

9.临时水由中标人自行接引，自行报装，相关费用自行按时缴纳。

10.临时便道由中标人根据现场需要，自行修建至施工现场，费用含于投标报价中。

11.开设临时及永久道口相关费用由承包人负责解决，费用含于投标报价中，不另行计费。

12.临设建设用地由中标人自行解决，费用在报价中自行综合考虑，不另行计费。

13.在中标人承包范围内的工程，因中标人原因未能按进度计划组织实施，招标人可另行发包给第三方施工，且无需向中标人支付总承包管理（服务）费，如另行发包造成工期延误、结算造价超过中标人的投标报价等其他的损失，全部由中标人承担。

14.投标报价应考虑施工便道维护修建费、水电维护费、临时围墙修建费、施工及生活废水排放疏通维护费等。还应考虑临时设施（临时房屋及其基础、临时道路、场地硬化、临时围挡及其基础、塔吊等设备砼基础、其它未施工服务的临时建筑物和构筑物）的拆除、及其拆除后建筑垃圾外运等费用，做到工程竣工时“工完、料尽、场地清”， 费用含在投标报价内，投标人自行考虑报价，不另行支付。

15.土石方运距及渣土处置费：土石方运距投标人自行勘察现场，自行考虑报价；土石方、建筑垃圾等需24小时及时清运，不得现场堆弃；土石方运距、取土点及弃土点、取弃土点平整、保洁费、运输通道、渣土费、市容部门办理证照等一切费用投标人自行考虑报价，中标后不再调整。

16.所有涉及本项目施工方的与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责协调处理，与此有关发生地一切费用含在报价中，招标人不另行支付。

17.临时施工用水、用电由承包人负责限期报装、施工、接管、看护、临时电安全防护，费用含在投标报价中，投标人必须在中标后到供水集团办理临时用水开户手续，现场不得采用打井等用水方式，临时用电报装必须满足现场用电容量（投标人需考虑后期各单项分包总用电容量），工程竣工后临时基电变、电线杆、电缆、水表等资产无偿过户给发包方，此资产属于发包方所有。

18.施工单位单位接到招标人正式通知7日内移交场地给后续附属单位。

19.中标人应当按质保书相关规定履行维修义务，对于维修不及时的，以招标人的电话、短信或书面通知为准，招标人可以直接委托有资质的第三方单位代维，产生的费用由投标人承担，并从质保金中扣除，中标人不得拒绝，中标人不因此免除代维部分工程的质量责任。

20.承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规》规定。

21.参加本工程投标的投标人不得挂靠，否则清除出场，上报监管部门，并予以披露，已完合格工程按80%费用结算，报上级有关部门处理。

22.工程招标完成后，因工程验收主管部门颁布新的验收规范及收费标准，均由投标单位自行承担缴纳验收费用，确保通过验收，投标单位在投标报价时需充分考虑，慎重合理报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

23.在红线范围内中标人所有临时设施、材料堆场、库房等构筑物阻碍后期施工的，须在规定的日历天内拆除完毕，拆除及二次搭设等一切费用投标单位在投标报价中予以充分考虑，中标以后不再调整。

24.凡涉及规划公示费用（含规划公示牌制作、报纸公示等一切费用），均由中标人承担。

25.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负；因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

26.中标人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。中标人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33号文规定。

27.施工完成后需委托有资质的的检测单位检测室内环境是否满足国家标准，若不满足需无条件整改。费用含在投标报价中。

28.项目施工需符合满足消防安全相关标准，并负责通过消防安验收，若不满足需无条件整改。费用含在投标报价中。

29.建安费施工内容包含设计全部内容，包含不限于墙、地面、顶棚装饰、水电气改造、消防改造、现有装饰拆除外运等。

30.本项目工期紧、任务重，标人投标前应认真阅读招标文件相关内容，充分考虑自身综合实力以及施工过程中需要抢工等因素，中标人中标后不得以时间紧等任何理由推延工期，否则招标人有权上报公共资源交易监督管理部门取消中标资格。

31.本项目为改造工程，投标单位在投标前应考察现场，充分考虑实施范围内材料堆放、拆除的建筑垃圾外运、施工期间的交通导行均需考虑在报价中。投标报价时应包括项目施工时场地内不得堆放建筑垃圾，若有回填需借土方也应考虑在报价中。中标人自行考察建筑垃圾消纳场，所选建筑垃圾消纳场必须合法，并报城管局备案。如因土方乱倒乱弃所造成的一切后果自负，同时处以该项工程款的十倍罚款。报价应含弃土场、渣土费、市容维护、扬尘防治等一切费用；中标人应负责协调一切与该工程有关的地方关系，负责支付工程有关的环保费用。

32.本次招标范围应含所有施工设计图纸范围，开标前各投标单位应认真查看图纸并到现场踏勘。如有疑问尽快书面提出答疑，报价时须谨慎报价，中标后严格按图施工，除业主提出的设计变更外，其它因图纸不明确造成的漏项、节点不明等（由原设计单位完善图纸设计），其费用一律不予办理经济签证，均视为中标优惠或列入其它组价中。

33.投标人中标后需按照业主相关规定办理相关手续，一切费用已包含在报价中。

附件：

合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司

工程管理制度（节选）

……

2.1 项目前期

2.1.1 项目实施部门或子公司应于每年 6 月中旬完成下一

年建设项目摸排梳理工作，应对拟申报项目的可行性进行深入 调研，特别是土地性质、片区规划等关系到项目能否落地的切 实问题，编制下一年度建设项目计划；大建设项目需根据合肥 市大建设编制原则，编制合肥市大建设计划，于相关部门要求 的节点前报集团分管领导审核并经集团主要领导同意后申报合 肥市大建设计划。

2.1.2 建设项目确定后，项目实施部门或子公司可先行启动

项目前期设计工作，设计单位需对计划实施的项目现场进行工 程综合勘察，出具完整设计方案，由项目实施部门或子公司初 审合格后，报集团公司审查，在审查意见修改完善后，方可召 开集团公司建设项目设计方案专家评审会，原则上 3000 万以下 项目设计方案向专家组最多汇报 2 次，10000 万以下项目向专家 组最多汇报 3 次，10000 万元以上及重点项目向专家组最多汇报 4 次。由设计单位根据集团专家组评审意见进一步完善设计方案后报相关领导审核。

2.1.3 在项目设计方案通过审查后，由项目实施部门或子公

司牵头，设计单位配合，提交项目立项申请，编制《项目建议书/可行性研究报告》《方案设计》文本，报市、区发改部门审批；建设项目按照资金来源和相关要求分别在市区两级发改部门进行立项。

2.1.4 项目获得立项后，项目实施子部门或子公司应办尽办

规划审批手续。设计单位应同步编制项目《初步设计(报审稿)》、项目概算，按照市、区发改部门开展初步设计审查工作，原则上集团公司所有建设项目都应按照程序履行报批手续。

2.1.5 项目实施部门或子公司应组织设计单位按照初步设计批复内容开展施工图设计，完成后进行初审，初审通过后， 委托专业审图机构开展施工图审查，并办理施工图审查合格证。

2.1.6 集团公司担任代建单位的建设项目，应参与项目单位 前期方案设计、初设评审、图纸审查等工作，并提出相关建议， 做到全过程参与。建设单位将项目移交集团公司前，必须落实 项目建设资金来源，办理完成项目立项与规划等前期手续。

2.2 开工建设

2.2.1 项目实施部门或子公司负责组织、管理、监督、考核、协调、服务施工、监理、勘察、设计、检测等单位，围绕工程建设目标，精心组织工程施工。各承包单位中标后，项目实施部门或子公司需对其分别进行中标约谈。

2.2.2 监理及施工单位中标约谈结束５日内，组织对监理、施工等单位交底，确定工程总目标及阶段性目标，通报对监理、施工单位履约行为的考核管理办法，明确奖罚制度。

2.2.3 所有单位中标约谈结束 10 日内，项目实施部门或子公司组织设计、勘察、施工、监理等单位，由勘察、设计单位对工程地质情况、设计要点、具体技术要求进行交底。

2.2.4 施工单位中标约谈结束７日内完成施工组织设计编制,15 日内完成审核；15 日内完成工地办公室等临时设施搭建， 完成施工用水、用电接引和施工便道建设以及组织架构搭建和 管理人员配备。

2.2.5 项目实施部门或子公司在工程开工前组织进行现场地下管网、强弱电线路等调查，结合项目情况租住编制迁改方案。

2.2.6 项目实施部门或子公司在设计图纸审查完成、施工合同签订后 20 日内完成施工许可证办理。

2.2.7 施工原则上按图施工，零签证变更。如发生不可预见的设计变更及隐蔽工程，确需办理工程经济签证，经设计单位 同意，由施工方提出（附图片影像资料）和工程预算，监理方、造价咨询单位、跟审单位（如有）核实，具体审批程序严格按 照《庐阳区政府投资建设项目工程变更管理办法》执行；施工 过程中严禁施工单位擅自变更施工图纸， 必须严格执行国家法律法规及发包人相关规定，否则一律变更无效，并予以 10 万元 /次扣除违约金。

2.2.8 施工单位进场开始施工，务必严格履行工序、材料设备进场等报验手续。为保证施工质量，施工单位未报验即进行 下道工序将要求返工并予以 2 万元/次扣除违约金；投标人在中 标后应严格按照推荐品牌或者建设单位的确定品牌进行材料设 备选择，同时应保证材料设备均为正品，严禁使用假冒伪劣产品，一经发现违规操作将予以 5 万元/次扣除违约金。2.2.9 施工单位现场安全文明施工存在的一般问题，经检查发现后要求限期整改；存在较为严重的问题，经检查发现后要求限期整改并予以 0.2 万元/处扣除违约金；存在重大的安全质量问题，经检查发现后要求限期整改并予以 1 万元/处扣除违约金；若相关问题被上级部门检查通报，将对施工单位予以 10 万元/次扣除违约金，对监理单位予以 1 万元/次扣除违约金。

2.2.10 施工单位需在开工令发出后一周内根据总工期要求及现场情况提供详细施工计划，报监理单位及建设单位审定后执行。投标人根据监理单位要求，每周、每月及时上报施工进度计划，监理单位根据计划对施工单位进行考核，若未按计划实施，过程中每个节点予以 1 万/天扣除违约金。

2.2.11 项目业主代表应经常性组织对工地进行巡视检查，检查项目的质量、安全、进度、文明施工及各单位的合同履约等情况并按照相关要求督促整改和处罚；若相关单位多次不配合整改，项目实施部门或子公司应组织对相关进行约谈；约谈后仍不整改将其违约情况反馈上报至公共资源交易中心和住建监管部门，要求对其进行行政处罚。

2.2.12 如有项目材料或者产品需进行询价定价，合同中明确了询价工作流程，严格按照合同要求执行；合同未明确询价流程的材料或者设备的定价需进行四方共同询价定价（四方为：发包人、承包人、监理单位、造价单位；具体询价定价流程如下：（1）招标文件对材料有推荐品牌，按照推荐进行询价定价； 招标文件没有推荐品牌的材料，由发包人标后推荐不少于三个同等档次品牌，根据发包人推荐的同等档次的品牌进行询价。（2）对确定品牌或发包人推荐品牌的询价，由发包人、承包人、监理单位、造价单位四方各推荐 1-2 家供应商，以询得的各供应商的合理最低价作为最终询价价格，明显偏离不采纳。（3）特殊材料、特殊工艺造成的以上询价方式询得的供应商报价不满 3 家的，询价供应商报价的同时须提供同品牌同技术参数的供货合同作为询价参考，以合理最低价作为最终询价价格，且征得发包人认可后方可实施。（4）定制类材料或者产品例如定制影片、软件、文创产品等可参考多个同类项目政府已审定的平均价格作为定价依据。（5）有其他特别要求、询价争议或者发包人需要一事一议的询价，可采取邀请审计局、专家等多方 参与询价定价的形式或其他合理的形式。（6）所有询价定价材料或者产品询价过程资料需存档作为审计依据；进场后需提供相应产品规格参数证明文件，确保到场产品与询价产品规格一致。

2.3 竣工验收

2.3.1 竣工验收需具备下列资料：施工单位的《工程竣工报告》、监理单位的《工程质量评估报告》、建设单位的《工程竣工总结》、勘察、设计单位的勘察、设计质量检查意见、完整的技术档案和施工管理资料、施工单位签署的工程质量保修书、竣工验收要求的其它资料。

2.3.2 房建类工程竣工验收需满足《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 等相关规范规定要求。

2.3.3 园林绿化类工程竣工验收需满足《中华人民共和国建筑法》和《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012 等相关规范规定要求。

2.3.4 市政排水类工程竣工验收需满足《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 和《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 等相关规范规定要求。

2.3.5 监理单位收到施工单位《工程竣工报告》后 5 日内完成竣工初验，并提交《质量评估报告》，由项目实施部门或子公司进行复验，对于验收中存在的问题，由监理方督促施工方在规定的期限内完成整改，待整改合格后，报集团公司组织正式竣工验收工作。

2.3.6 原则上 5000 万元（不含 5000 万）以下项目由实施部门或子公司联合庐建公司组织竣工验收，各参建单位、专家以及接收单位等参与竣工验收；5000 万元以上由集团主要领导组织竣工验收，各参建单位、专家以及接收单位等参与竣工验收。

2.3.7 大建设项目在完成集团公司验收流程后，参照(合政办〔2016〕15 号)文件要求，由建设单位牵头组织参建单位、行业主管部门、区级质监部门及项目接收部门参与联合验收。

2.3.8 与工程有关的货物采购类（如电梯、空调、智能化、家居采购、标识标牌等涉及较多施工安装的）、服务类（如勘查设计、检测、监理等）以及园林绿化类（不限以货物类或服务类招标的，含管养）等项目应组织各参建单位以及运营管理单位进行竣工验收，验收标准参照招标文件、合同以及相关法规规范要求。若项目未设监理，竣工验收应由集团组织庐建公司、项目运营部门或子公司以及相应专家等不少于三人的验收小组进行联合验收。

2.4 项目质保

2.4.1 根据住建部《建设工程质量管理条例》、《园林绿化工程建设管理规定》及相关法律法规的要求，建设工程实行质量保修制度。

2.4.2 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;

（3）供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期;

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（5）园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期，一般为 1-2 年，养护期应严格按照审查合格的绿化养护方案进行 管养，确保绿化工程的实际效果。

（6）其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

2.4.3 园林绿化工程严格落实定期巡查机制，巡查人员应定人、定路段、定内容、定时间巡查。巡查人员由各参建单位人员共同组成，巡查次数每月不少于 2 次，在高温、台风及冰冻等恶劣天气及重大活动期间，适当加大巡查频率和巡查时间。

2.4.4 项目质保期内定期检查，督促整改；质保到期后与参建单位、运营管理单位等共同落实质量回访；检查和质量回访形成书面记录，回访合格后方可履行质保金退还手续。

2.5 结算审核及资金支付

2.5.1 集团公司所有项目必须按照合同约定支付条款进行支付，原则上严禁超合同约定范围支付。

2.5.2 工程类合同结算应当由中标单位依据合同约定报送结算资料至建设单位工程管理部门，工程管理人员会同成本合约管理人员、监理单位以及第三方造价咨询单位（或跟踪审计单位），多方依据合同条款审核项目工程结算资料，核算工程项目产值及应付金额并出具审核意见，工程管理人员依据审核意见办理资金支付。

2.5.3 与工程有关的服务类、货物类合同结算应当由中标单位依据合同约定报送结算资料至建设单位相应管理部门，经办人员会同成本合约管理人员、第三方造价咨询单位，多方依据合同条款审核结算资料，核算应付应付金额并出具审核意见，经办人员依据审核意见办理资金支付。

2.5.4 工程费用支付需提交庐阳文旅集团工程款审批表、中标通知书复印件、相关合同复印件、工程项目付款申请表（或工程服务费付款申请）、相关工程审计或验收报告、同意支付款项的集团公司会议纪要、履约保证金交付证明文件、与该次申请款项同等数额、发票单位名称与合同单位相符的发票等材料至财务管理中心进行审核支付。

2.5.5 工程竣工结算款支付需提供庐阳文旅集团工程款审 批表、工程结算申请表、通过工程竣工验收证明文件、中标通知书复印件、工程合同复印件、同意付款的集团公司会议纪要、与申请款项同等数额、发票单位名称与合同单位相符的发票、质保金交付证明文件等材料至财务管理中心进行审核支付。

2.5.6 设计费用支付：提交经上级主管部门审查合格的概念性方案，付至合同金额的 20%，获得初设批复后付至合同金额的30%，施工图审查合格后付至合同金额的 60%，工程竣工验收审计后三个月内支付余款（无息）。建设项目设计费原则上以发改委批复的初步设计中工程建安费为计价基数，无初步设计批复的以工程清单控制价为计算基数，抽签类项目以施工合同价为计算基数。

2.5.7 监理费用支付：进度款按工程进度支付对应监理费的70%；项目竣工后，支付对应监理费的 80%；项目决算审计后，付至监理费的 97%；余款质保期满后一次性付清（无息）。监理费原则上以工程最终审计价为计算基数。

2.5.8房建类工程按月支付实际完成工程造价的80%用于农民工工资发放和材料采购等，待全面竣工验收合格后,支付至实际工程造价的 85%，审计结束并移交各主管部门后累计支付至工程审计价的 97%，余款为质保金，质保期两年，缺陷责任期满验收合格无息返还。

2.5.9园林绿化类工程按月支付实际完成工程造价的60%用于农民工工资发放和材料采购等，工程竣工审计后付至审计价的 70%。提交经审查合格的 1-2 年养护方案后，再预付审计价的20%用于养护费用（根据月度考核情况按月拨付），余款在养护期满移交给管理单位后一次性付清（无息）。

2.5.10 市政排水类工程按月支付实际完成工程造价的 70%用于农民工工资发放和材料采购等，待全面竣工验收合格后,支付至实际工程造价的 80%，审计结束并移交各主管部门后累计支付至工程审计价的 97%，余款为质保金，质保期两年，缺陷责任期满验收合格无息返还。

2.5.11 第三方检测根据相关规范及业主要求展开检测作业，工程竣工验收后全部检测成果经审计审查和业主审核通过，按实际完成产值 100%支付检测费用。

2.5.12 工程完工竣工验收合格后，履约保证金 1 个月内无息返还参建单位。

2.5.13 评审专家劳务费具体标准参照安徽合肥公共资源交易中心及安徽省发展改革委最新标准执行。

2.5.14 项目实施部门或子公司应安排专人负责审核、记录项目资金支付进展，严禁出现重复请款和超合同支付的情况。

2.5.15 原则上 1000 万元（含 1000 万元）以上项目施工总承包单位应当在工程施工合同签订之日起 30 日内，选择建设单位指定范围内的商业银行开立银行共管账户。

2.5.16 原则上各项目施工总承包单位应当在工程施工合同签订之日起 30 日内，选择建设单位指定范围内的商业银行开立农名工工资专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。（零星项目不含在此类）。

2.6 决算审计

2.6.1 施工单位在工程竣工验收后 10 日内上报经监理单位、过程审计单位审核的符合要求的工程决算申报资料至项目实施部门或子公司。

2.6.2 项目实施部门或子公司在收到合格的决算申报资料后15日内按照招标管理制度要求选定决算初审、复审审计单位。项目金额小于 4000 万，初审单位需在 30 天内完成项目初审，复审单位需在初审完成后 15 天内完成；项目金额大于 4000 万，初审单位需在 45 天内完成项目初审，复审单位需在初审完成后20天内完成。

2.6.3 按照区审计相关规定所有项目在竣工验收合格后 3 个月内完成工程决算审计，审计资料由施工单位负责提供，施工单位对审计资料的真实性、合法性、完整性负责。

2.6.4 项目实施部门或子公司应建立结算审核项目管理档案，配合审计机关抽审或进行延伸审计监督，档案由专员进行管理保存。

2.6.5 对于不及时配合审计工作的相关单位，项目实施部门或子公司可采取约谈法人代表、暂停工程款支付、申请停审或函告招管部门等措施予以处理。

2.7 项目移交

2.7.1 项目竣工验收后，项目实施部门或子公司应积极与接收部门对接，尽快办理移交手续，并做好资料收集归档工作。

2.7.2 项目实施部门或子公司应在每年年中统计公司下一年需移交项目清单，并告知拟接收单位，以便接收单位在下一 年预算中申报维护资金。

2.8 项目联动

2.8.1 集团公司管辖范围内所有建设项目应建立联动机制。各承担建设任务项目实施部门或子公司应在项目调度会上通报项目设计范围及实施内容，最大可能避免重复施工或交叉施工。

2.8.2 项目实施部门或子公司应摸排统计项目设计、施工、监理单位名称及实际现场负责人，报集团招投标中心备案。

2.8.3 项目实施过程中设计、施工、监理单位出现履约较差并屡教不改的情况，应查看该单位或实际现场负责人是否在集 团公司承担其他工程项目，如有应启动联动机制，由项目实施 部门或子公司报集团公司党委同意后，停止拨付其所承担其他 项目的任何费用，必要时让其所承担其他项目停工，并列入集 团公司失信名单，并上报有关部门。

# 第四章  评审方法与标准

一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评审。

- 评审方法与标准

2.1 初审

磋商小组对投标人的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质

性要求。初审表如下：

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | （1）提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。不具有独立法人的分支机构投标另须提供相应授权文件 （2）如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
| 2 | 资质证书 | 符合磋商文件要求 |  | （（1）设计资质满足下列资质之一： 1）建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上资质； 2）建筑行业工程设计乙级及以上资质； 3）建筑装饰工程设计专项乙级资质及以上资质； 4）工程设计综合甲级资质； （2）施工资质要求：具有建筑装饰装修专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 符合磋商文件要求 |  | 提供有效的安全生产许可证复印件 |
| 4 | 项目经理/项目负责人资格 | 符合磋商文件要求 |  | （1）项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。 （2）设计负责人资格要求：投标人拟委任设计负责人须具备建筑工程相关专业中级及以上职称； （3）施工负责人资格要求：投标人拟委任施工负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。 （4）项目经理与设计负责人不可以为同一人，项目经理与施工负责人可以为同一人。 （5）以上人员均需要提供近三个月任意一个月社保证明材料 |
| 5 | 投标函 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 6 | 投标授权书 | 符合磋商文件要求 |  | 详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 7 | 投标人信用承诺 | 符合磋商文件要求 |  | 详见第七章投标文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 8 | 开标一览表 | 符合磋商文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 9 | 投标报价 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 10 | 标书响应情况 | 质量响应、工期响应 |  |  |
| 11 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 12 | 联合体协议书 | 联合体投标时须提供 |  | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人，联合体各成员方须明确本项目设计、施工分工。 |
| 13 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或磋商文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过初审表中的全部评审指标。 |  |  |  |  |

2.2 综合评分

2.2.1本项目综合评分满分为100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重

为 70%，价格分值占总分值的权重为 30 %。

2.2.2 磋商小组按照下表对通过初审的所有投标人的响应文件进行综合评分，具体评分细则如下：

2.2.2.1技术资信分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人业绩 | 10分 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备： 单个合同金额不低于60万元的建筑提升改造工程总承包（包括设计施工一体化或设计施工总承包或设计采购施工一体化或EPC工程总承包）业绩。 注：1.投标人须在业绩中承担施工任务，若为联合体投标，联合体任意一方在业绩中承担施工任务均可； - 2.每个业绩得5分，满分10分。 - 3.投标人施工业绩应按下列规定提供业绩证明资料： - (1)合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料。 - （2）中标查询网址及查询截图，或建设行政主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供建设行政主管部门证明材料； - （3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位参与竣工验收）。 |
| 投标人奖项荣誉 | 5 分 | 自2019年1月1日以来（以颁奖文件时间或颁奖单位官网文件的截图时间为准），投标人所承建的建筑装饰、展陈工程项目，获得地市级及以上优质工程奖项，每个奖项得5分，本项满分5 分。 备注： (1)时间以颁奖文件颁发日期或官网文件发布时间为准； (2)同一业绩以最高奖项为准，不累计计分； (3)若为联合体投标，投标人奖项荣誉由联合体任意一方提供均予以认可。 |
| 项目经理业绩 |  | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），拟任项目经理在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备：单个合同金额不低于60万元的街区（巷）提升改造工程总承包（包括设计施工一体化或设计施工总承包或设计采购施工一体化或EPC工程总承包）业绩。每个业绩得5分，满分5分; 注：（1）本人须在提供的业绩中担任项目经理; （2）中标查询网址及查询截图，或建设行政主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供建设行政主管部门证明材料； （3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖章）； |
| 施工组织设计中施工方案、计 划安排、管理 体系等 | 15分 | 依结合本工程特点，依据投标人提出的总体筹划与总平面布置、主要施工方案与技术措施、主要物资供应计划、主要施工机械、设备进场计划、劳动力安排计划、确保工程质量、安全生产、进度计划、文明施工的管理体系与措施、进行评审。较差得 0 分≤F≤3，一般得 3＜F＜6、优秀得 6≤F≤10。 |
| 施工组织设计中工程重难点分析 | 15分 | 结合本工程重难点，依据投标人对本工程重难点分析的进行评审。 较差得 0 分≤F≤3，一般得 3＜F＜6、优秀得 6≤F≤10。 |
| 施工组织设计中工程重难点的对应保证措施 | 20分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的针对本工程重难点对应保证措施进行评审。 较差得 0 分≤F≤3，一般得 3＜F＜6、优秀得 6≤F≤10。 |

2.2.2.2磋商报价

因开标硬件设施限制，本次磋商，投标人只需一次报价（以开标一览表中报价为准），无需进行二轮及多轮报价，投标人最终评审报价是签订合同的依据。

2.2.2.3价格分值计算：

依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的价格分值得分按照以下方式计算：

| 价格分 | （1）平均价的确定：在所有有效投标文件的报价中，去掉最高值和最低值后，将剩余的报价算术平均所得的值（若有效投标文件为三家或四家，则不去高、去低，而将其全部平均）； （2）各有效投标人的投标报价中，高于基准值的，每高1%扣减1分；低于基准值的，每低1%扣减0.5分（计算至小数点后两位，第三位四舍五入） | - 0-30 分 |
| --- | --- | --- |

2.2.3分值汇总

- 磋商小组各成员按照本章2.2.2.1评分标准独立对通过初审的响应文件进行技术资信分评价、打分。磋商小组各成员每一项的打分取平均值，得到该投标人该分值项的得分。将投标人每个分值项得分进行汇总，得到该投标人的技术部分得分（四舍五入保留至小数点后两位数）。

- 将每个投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

2.3确定中标候选人

2.3.1按照有效投标人综合总得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取磋商小组抽签方式确定其前后次序。

2.4 在评审过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于磋商文件设定的最高投标限价的，磋商小组将以不利于投标人的原则推断，经磋商小组认定其报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。

2.5投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决所有投标。

2.6评审后，磋商小组应写出评审报告并签字。评审报告是磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，磋商小组全体成员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

2.7磋商小组和评审工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次磋商文件进行评审；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

# 第五章 合同条款及格式（另行提供）

# 第六章技术标准和要求

1. 本招标工程项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安徽省、项目所在市现行的工程建设标准、规范、规定的要求（文件标准之间相互冲突的，以标准较高者为准）。

2. 其他技术标准和要求：详见招标项目施工图纸及相关补疑（如有）。

# 第七章 响应文件格式

（招标项目名称）施工招标

## 响应文件

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

## 目  录

一、开标一览表

二、投标人基本情况表

三、投标函

四、法定代表人身份证明或授权委托书

五、联合体协议书

六、投标人信用承诺

七、投标人业绩

八、奖项、荣誉（如有）

九、项目管理机构

十、主要施工方案及施工技术

十一、后期服务方案

十二、其他材料

- 一、开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 | 大写： 圆 小写： 元 |
| 备注 | 其中设计费 万元 建安费 万元 |

投标人签章（盖单位公章）：

日期：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。

投标报价表大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（有明显错误的除外）

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理/项目负责人（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据磋商文件相关评审要求在本表后附营业执照或事业单位法人证书、资质证书、安全生产许可证等材料。

### 三、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究       （招标项目名称）磋商文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以人民币（大写）          （¥         ）的投标报价，按合同约定实施和完成承包项目施工，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：        ；工期：        日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照磋商文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及磋商文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非磋商文件另有约定，我方派驻本标段的项目经理/项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

（7）投标报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用。同时我方将按照磋商文件要求对农民工工资进行办理专户设立、工资支付等事宜。

（8）工程竣工结算时，未落实的施工扬尘污染防治和建筑工人实名制管理措施项目, 按清单所列金额从工程结算价款中扣除（本条适用执行合造价〔2021〕5号文项目）。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件（信誉最低要求），且我方资格满足磋商公告投标人资格条件5。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：____    _年_       _月_    ___日

- 四、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

联系电话：                          手 机  号 码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  逍遥津公园蘧庄改造提升项目（EPC）      （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  自签署之日起至投标有效期结束        。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

附：法定代表人身份证明

代理人身份证扫描件

授权代表身份复印件正面

授权代表身份复印件正面

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人手机号码：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。

### 五、联合体协议书

牵头人（成员一）名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （招标项目名称）      标段（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目承揽合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．         （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2． 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3． 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4． 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人（成员一）名称：         ，具有            资格，承担         ；

成员二名称：                   ，具有            资格，承担          ；

……。

- 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6． 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7． 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

8． 本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人（成员一）名称：                         （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

……

年        月        日

- 六、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人公章：

备注：联合体投标的各联合体各成员均须提供投标人信用承诺

- 七、投标人业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 合同内容 | 项目所在地 | 业绩合同甲方及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

- （建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

- 八、奖项、荣誉（如有）

- 九、项目管理机构

投标人可自行制作格式，应能体现出所有磋商文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件），下列格式仅供参考。

（一）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 |  | 本项目任职 |  | 姓名 |  | 职称 |  | 专业 |  | 执业或职业资格证明（如有） |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书名称 |  | 级别 | 证号 |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称（如有要求） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：投标人应根据磋商文件的要求在本表后附相关证明材料。

## 十、主要施工方案及施工技术

（投标人可自行制作格式）

- 十一、后期服务方案

（投标人可自行制作格式）

- 十二、其他资料

投标人对照评审办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评审办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或声明或资料与实际不符，将被取消投标或中标资格。