合肥庐阳国有资产经营有限公司

桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修项目招标需求

招 标 人：合肥庐阳国有资产经营有限公司

招标时间：  2025  年  5  月

# 招标公告

# 合肥庐阳国有资产经营有限公司桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修（二次）项目招标公告

根据合肥庐阳国有资产经营有限公司桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修（二次）项目公开招标需要，邀请具备资质的单位参加投标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称及内容

1、项目名称：桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修（二次）项目

2、项目地点：森林桂花苑4号楼商业楼，合肥市庐阳区青竹街与金桔路交叉口西南角向西100米

3、项目单位：合肥庐阳国有资产经营有限公司

4、项目规模：桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修

5、项目概况：桂花苑4号楼商业部分有东、西部各一部电梯，合计两部电梯。型号规格相同，生产厂家为大连星玛电梯有限公司，规格为7层7站，速率1.5m/s，载重为1000kg。现两部电梯均出现严重故障，急需大修。

6、项目概算：7.59万元

7、项目类别：工程类

8、资金来源：自筹

二、投标人资格

1、本项目不接受联合体投标；

2、2020年1月1日以来，具备单独完成单项合同金额不低于7万元类似电梯维修项目业绩；

3、具有相应电梯的维修资质，有效的期内的安全生产许可证和营业执照；

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

- 工期

- 20日历天，按照业主单位要求。若不能严格按照工期约定完成施工任务而导致合同违约，每滞后一天则处以1千元违约金。工期违约超过15日以上，招标人有权解除合同，追究中标单位违约责任及给招标人带来的损失，并进行重新招标，中标人不得以任何理由向招标人进行索赔。

- 质量要求

- 合格

- 质保期

- 免费质保期：根据《建设工程质量管理条例》及特种设备管理有关规定，本项目的质量保修期为伍年，质量保修期自工程竣工验收合格并移交招标人之日起计算。

- 付款方式

- 竣工验收合格后付款至审计价的97%，余款3%作为质保金待质保期满且使用单位确认无质量问题后支付完成。

- 评标办法

- 有效最低价。

- 报价要求

- 固定总价。

- 1.本项目采用总价包干方式。本项目最高投标限价为7.59万元（人民币），投标人所投报价不得超出对应最高投标限价，否则投标无效。最高投标限价包含税费、人员工资、材料、保险、安全、环保等与本项目相关的所有费用。

- 2.本项目报价包括所有为完成本项目所需的人工、材料（含损耗）、机械、从原材料采购直至项目（含成品保护）全过程所有费用外，还包括完成本项目总承包管理费、总承包配合费、现场临时设施费、水电费、包装费、仓储及运输费、成品保护费、所有检测试验费、清洁费、管理费、利润、税金、技术措施费、材料二次运输费、施工范围内的垃圾运送到定点堆放费用、远程施工所须增加费、风险费、安全文明施工、维保等一切费用。

- 3.供应商报价还应考虑以下因素：

- （1）因技术、组织措施考虑不周，不能满足项目质量及安全目标要求，在项目履约中按要求调整技术、组织措施、改变方案才能达到质量、安全目标要求时。成交供应商不能因此提出调价或增加费用要求。

- （2）对各种如位置、道路等足以影响响应报价的现场因素有充分了解，并实地考察现场，任何因忽略或误解现场情况而导致成本增加或工期延长而提出的申请将会被拒绝。

- （3）未作实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解情况为由，提出任何形式的增加造价或索赔的要求。

- （4）质量未达到所造成的返工，其费用及损失由成交供应商自行承担，同时承担由其导致的工期延误责任。

- （5）采购人进行现场巡查时成交供应商应无条件配合，并提供相关配套服务。应配备专人配合采购人进行资料整理、归档。

- 5.签约合同价：

- 成交供应商的评标价（成交价）作为本项目签订合同时的签约合同价。结算时以签约合同价为结算依据。

- 项目内容

- 本项目主要维修部件如下：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电梯控制柜 | - 2 | - 含变频器、主板、UCMP等核心部件 |
| - 2 | - 电梯操纵箱 | - 2 | - 轿内面板等 |
| - 3 | - 电梯召唤盒 | - 14 | - 黑底白字标准尺寸 - 断码液晶 |
| - 4 | - 电梯轿顶接线箱 | - 2 | - 含检修装置、警铃、轿顶板等 |
| - 5 | - 电梯串行通讯电缆 | - 60米 | - 新外呼通讯电缆 |
| - 6 | - 断电松闸装置 | - 2 | - 停电救援系统 |

- 注：以上维修内容为前期勘察所确定的具体内容，实际维修可能存在一定出入，供应商应认真踏勘现场，充分考虑项目维修方案。项目中标履约后，据实结算，成交供应商不得以调整技术、组织措施、改变方案才能达到质量、安全目标为由提高中标总价。

- 现场踏勘

- 自行踏勘。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥庐阳国有资产经营有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修（二次）项目 |
| 3 | 项目地点 | 桂花苑4号楼 |
| 4 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 全部 |
| 7 | 标段划分 | ☑不分标段 £分为 个标段 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 9 | 投标有效期 | 90天内有效 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
| 11 | 投标文件份数 | 一正二副（副本可以是正本的扫描件或复印件） |
| 12 | 投标文件要求 | - 密封要求：投标人应将投标书的正本和所有副本分别封装在两个密封袋中，且在投标书封面上标明“正本”或“副本”的字样。密封袋应注明项目名称。密封袋封口处加盖投标人公章。 （2）投标文件要求：符合招标文件要求，并逐页加盖公章确认。 |
| 13 | 履约保证金（履约担保） | 免收 |
| 14 | 计价方式 | £工程量清单综合单价报价法 £全费用综合单价 R固定总价 |
| 15 | 本项目采用的评标办法 | £综合评分法 ☑有效最低价评审法 |
| 16 | 付款方式 | - 竣工验收合格后付款至审计价的97%，余款3%作为质保金待质保期满且使用单位确认无质量问题后支付完成。 |

- 第三章 评审标准

- 报价文件评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合要求、键字迹清晰可辨 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标 方案 |
| 2 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标需求 |
|  |  | 投标报价 | 各投标人应严格按照要求报价。 |
|  |  | 其他情形 | （1）清标结果未显示投标人的投标文件存在以下情形之一： ①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； ②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串 通投标的情形； ③弄虚作假的情形； ④有其他违法行为的情形。 - 项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现在高价 - 域区，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常评审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监管部门调查。 （3）投标文件中不得存在招标人不能接受的其他实质性条件。 （4）法律、法规规定的其他情形。 |

- 一、报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 | 大写： 圆 小写： 元 |
| 备注 |  |

投标人签章（盖单位公章）：

日期：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者对应某一报价项填写了多个报价的，均为无效报价（招标文件另有规定的，除外）。

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理/项目负责人/项目负责人（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件相关评审要求在本表后附营业执照或事业单位法人证书、资质证书、安全生产许可证等材料。

### 三、投标函

（招标人名称）：

根据贵方“桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修（二次）项目招标公告”的招标邀请书或谈判公告，我方提交规定形式的响应文件。据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究 桂花苑4号楼商业楼东西两部电梯重大维修（二次）项目 招标文件的全部内容，在考察项目现场后，愿以人民币（大写）          （¥         ）的投标报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的全部内容。 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 质量：响应招标文件要求；服务期限：响应招标文件要求。

2.我方根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款（包括谈判时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方同意从谈判文件规定的谈判日期起遵循本响应文件，并在谈判文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方承诺如谈判保证金未按谈判文件规定递交，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的谈判保证金贵方可不予退还。

7.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8.我方承诺不存在第一章谈判邀请（谈判公告）“二、投标人资格”中“投标人存在以下不良信用记录情形”规定的任何一种情形。

9.我方同意谈判文件规定的付款方式及结算方式。

10.在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照响应文件中填报人员及谈判文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非谈判文件另有约定，我方派驻本标段的项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

11.与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：

开户行：

投标人签章：                      日    期：

- 四、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

联系电话：                          手 机  号 码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  自签署之日起至投标有效期结束        。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

附：法定代表人身份证明

代理人身份证扫描件

授权代表身份复印件正面

授权代表身份复印件正面

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人手机号码：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。