庐阳文旅集团-服务类（综合评分）-260615版

庐阳区双水家园装饰设计项目

采购文件
一、项目信息及内容
1.项目名称：庐阳区双水家园装饰设计
2.项目编号：  /  
3.项目地点：合肥市庐阳区，采购人指定地点
4.项目概况：庐阳区双水家园装饰设计项目，具体详见采购文件。

5.资金来源：自筹

6.项目预算：6.52万元。

7.项目类别：服务

8.包别划分：共分1个包，本次采购第1包

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.资质要求：

（1）投标具备以下工程设计资质之一：

①建筑行业乙级及以上资质；
②具有工程设计综合甲级资质。

（2）项目负责人资质：具有一级注册建筑师，并提供近三个月任意一个月社保证明材料。

3.供应商不得存在以下不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；

（4）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单；

（5）在近三年内（以响应截止日往前推算）供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

4.本项目不接受联合体，成交后不得转包、分包。
三、采购文件获取
1.时间：2026年7月14日8时30分至2026年7月16日17时30分（北京时间）
2.方式：本次采购文件在庐阳文旅集团官方网站（http://www.hflyct.com/）获取。
四、采购时间及地点
1.时间：2026年7月17日10时00分（北京时间）

2.地点：合肥市庐阳区文一泊心湾S1栋2层
五、响应文件递交截止时间及递交方式

1.递交截止时间：同采购文件获取时间
2.递交方式：截止时间前密封并加盖公章送至指定地点，逾期送达或格式不符的文件将被拒收。
3.送达地点：合肥市庐阳区文一泊心湾S1栋2层210室
六、采购人信息
1.采购人名称：安徽精彩出庐酒店管理有限公司
2.地址：合肥市庐阳区文一泊心湾S1栋2层
3.项目联系人：蒋工

4.联系方式：0551-69021800
七、采购需求
（一）采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	施工图设计完成后付至合同总价的70%，工程招标完成后付清。

	2
	项目地点
	合肥市庐阳区，采购人指定地点

	3
	合同履约期限
	合同签订后7天内完成设计方案，10天内完成施工图设计。


（二）项目概况

该项目位于庐阳区龙王路与墨荷路交口双水家园，共计270套，分别为75㎡及90㎡两套标准户型，其中75㎡标准户型263套，90㎡标准户型7套。此次为75㎡及90㎡两套样板房专项装修设计，按长租公寓要求进行设计，内外建筑装修、水、电、消防、弱电监控、暖通空调等按照装修使用功能和设计规范进行设计,详见磋商文件 。

（三）设计招标工作范围

本次招标范围包含现场踏勘、软硬装方案设计、标识、灯光等室内空间内所涉及到所有专项方案设计，施工图设计、施工配合等其他设计相关的服务，详见磋商文件。

（四）设计成果要求

本项目设计范围主要包含具体包含但不限于以下设计内容：

1、现场测绘图纸；

2、装饰效果图；

3、设计概算书；

4、施工图纸。

（五）人员要求

人员配备要求详见下表。在各具体项目设计中，必须组建满足工程项目、招标人需求的项目设计小组。具体要求如下表，所选取的人员应具备相应专业执业资格。所有设计小组中配备的专业负责人，必须是具有丰富的设计经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。投标人中标后，承担具体项目前须提供符合下列要求的人员信息供招标人核实，若不满足要求，中标人须无条件更换，并保障项目顺利实施。

人员配备表（最低配置要求）：
	岗位
	资格
	人员
配额
	备注

	项目负责人
	具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师
	1
	

	建筑专业负责人
	具有一级注册建筑师
	1
	

	结构专业负责人
	具有一级注册结构工程师
	1
	

	给排水专业负责人
	具有注册公用设备工程师（给水排水）
	1
	

	电气专业负责人
	具有注册电气工程师
	1
	

	小计
	
	5
	


注：1、上述人员中除项目负责人外，其余人员为中标后按要求配备，投标时无须提供相关证书扫描件，投标文件中仅须提供人员配备名单。

（六）现场服务要求

1、在服务周期内，设计单位必须指派设计代表，及时解决项目涉及的设计问题相关技术问题，提出经济合理的解决方案保障项目工作顺利进行。

2、为保证本项目的顺利实施，外地投标人必须驻地设计、驻地服务。

3、服务期限：自合同签订后至项目竣工验收完成。

（七）报价要求

1.本项目报价采用总价报价，投标人报价应包括完成招标范围所有工作的全部费用，包括但不限于软硬装方案设计、标识、灯光等室内空间内所涉及到所有专项方案设计，施工图设计、施工配合等其他设计相关的服务以及与此相关的各类费用直至提交合格的成果文件。图纸打印，人员成本，管理费，税金等所有成本和费用也包含在报价内。

2.项目区位、选址、项目设计范围、设计资料等招标人提供的资料，仅作为投标人制作投标方案的参考资料，与现状及后期存在调整和变化的可能，投标人需自行踏勘现场以获得所需资料。所投报价包含其它前期工作如现状调查、勘察、管线勘测、安全性鉴定、房屋结构鉴定、项目测绘等项目设计所需全部费用。

3.中标后，招标人有权与中标人对中标技术方案进行协商调整，以更好地符合招标人的需要。无论工程方案如何变化，中标人必须及时、高质量的完成相应的设计调整。同时，招标人将不再另行增加设计费用。

（八）其他要求

1、投标设计人若发生由于侵犯他人知识产权，造成的任何纠纷，一切法律责任及给采购人造成的损失均由投标设计人承担。

2、中标人在项目前期阶段和施工过程中必须按招标人要求和进度要求，做好现场技术服务；

3、本项目设计工作不得转包和违法分包；一经发现，招标人有权上报监管部门，按有关规定处理，签订合同的，按相关规定扣除违约金，并视情节直至中止合同。

4、派专人配合招标人做好前期方案汇报；负责会议记录、备忘录整理、规划手续办理等相关工作；

5、满足招标人提出的其它相关技术服务要求。

6、设计人员要求：

① 私自更换项目负责人的，处以合同金额的10%/人次的违约金处理；

② 私自更换项目组人员的，处以合同金额5%/人次的违约金处理；

7、设计质量要求：

① 设计人提交的初步设计图纸须一次审核通过（含评审意见答复过程），未通过的处以合同金额10%/次的违约金处理，超过三次(不含三次)修改仍不符合合同约定及发包人要求的，发包人有权解除合同。

②设计人设计不当造成返工或直接经济损失的，由设计人承担全部损失；

③ 违反国家强制性条文或违反规范的低级设计失误的，处以5%/处的违约金处理；

8、设计服务要求：

① 设计人员未按规定参加有关的设计审查的，处以合同金额5%/次的违约金处理；

②设计人应积极与规划、住建、消防等部门和单位的协调，并配合有关部门办理设计文件报审，未积极配合的，处以5%/次的违约金处理；

八、评审办法
（一）由采购人组建评审小组，按照采购文件规定的评审办法对供应商递交的响应文件进行评审。若供应商不足3家或通过初审的供应商不足3家的，评审小组将终止采购。
（二）本项目推荐1名成交供应商，通过初审且综合得分最高的供应商推荐为成交供应商。得分相同的，则由评审小组采取投票方式确定。
（三）评审小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；

（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；

（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；

（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；

（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	2
	响应函
	格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件格式。

	3
	本项目的供应商（及项目负责人）资质要求
	如有，见供应商资格要求
	提供材料扫描件。

	4
	授权书
	格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加的无需此件，提供身份证明即可。详见响应文件格式。

	5
	报价
	符合采购文件要求
	详见响应文件格式。

	6
	无不良信用记录声明函
	符合采购文件要求
	详见响应文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他实质性要求
	


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。（四）综合评分细则
1.评审小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	
	项目负责人荣誉
	2021年 1 月 1 日（以颁奖时间为准）以来，投标人承担的建筑工程设计项目获得行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的设计类奖项荣誉：省级及以上的，每提供一个得5分，满分5分。
注：（1）同一项目多次获奖仅以最高荣誉计取一次；（2）投标文件中须提供获奖项目业绩合同扫描件；（3）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）；（4）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图； 民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。
	0-5分

	
	项目负责人业绩
	1、2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须具备投标人须单个设计合同需具备建筑工程装饰装修设计内类且合同金额不少于5万元。
每个5分；本项最高得10分。

注：1.投标人须提供业绩对应的合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料； 
2.以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素（如总建筑面积或项目负责人姓名等），如上述证明资料不能反映评审因素，还应提供发包人出具的证明。
	0-10分

	
	拟委任人员资格
	项目负责人具有一级注册建筑师及高级工程师资格的得3分，此项最多3分；
结构专业负责人具有一级注册结构师及高级工程师资格的得3分，此项最多3分
电气专业负责人具有注册电气工程师资格的得3分，此小项最多3分；
本项最高得9分。
注：（1）同一人具有多个证书的，仅计分一次。
（2）投标文件须提供上述人员的相关证书扫描件；
（3）投标文件中须提供上述人员相关证书和符合以下要求的社保证明材料扫描件：
a.投标人所属社保机构出具的拟委任的上述人员近一年以来任意连续3个月的社保缴费证明（或其他能够证明拟委任的人员参加社保的有效证明）材料，人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构；
b.如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的上述人员自2023年9月1日以来任意连续3个月缴纳的社保证明材料。
c.如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的上述人员近3个月任意一个月缴纳的社保证明材料，同时提供该事业单位出具的附属证明材料。
说明：社保缴费证明（或社保的有效证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。
	0-9分

	
	投标人业绩
	1、2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须单个设计合同需具备建筑工程装饰装修设计内类且合同金额不少于5万元。 
每个5分；本项最高得10分。

注：1.资格审查用业绩不参与评分；项目负责人业绩与企业业绩可重复，投标人须提供业绩对应的合同协议书。
2. 投标人须提供业绩对应的合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料； 
3. 以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素（如金额），如上述证明资料不能反映评审因素，还应提供发包人出具的证明。
	0-10分

	
	体系认证
	投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的下列认证证书：
（1）质量管理体系认证证书；
（2）环境管理体系认证证书；
（3）职业健康安全管理体系认证证书；
每提供一类证书得2分，满分6分。
注：投标文件中须提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图。
	0-6分

	
	总体方案
	1.平面设计（建筑各层平面布置新颖、实用、经济、合理，功能、空间满足使用要求，卫生间、厨房、餐厅、卧室、阳台等设置恰当，出入口设计得当)科学、合理；

优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。

2.建筑风格合理配比、协调搭配、尺度适宜、比例适度、塑造出符合周边客群的空间特色，形成宜人的空间视觉环境，需提供相应空间效果图。

优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。

注：F为投标人该项得分。
	0-20分

	
	重点难点分析
	根据现场情况及装饰方案对工作重点难点分析及合理化建议。
优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。

注：F为投标人该项得分。
	0-10分

	
	成本控制
	投标文件中须列详细分析表，针对投资的合理性和完整性方面进行评价。

优秀的，得10≥F＞8分；良好的，得8≥F＞6分；一般的，得6≥F＞0分；未提供的不得分。

注：F为投标人该项得分。
	0-10分

	
	服务承诺
	服务承诺应与项目实际紧密结合，切实可信，承诺主要内容为本项目设计的监督管理措施、设计质量保障措施、技术支持、确保设计时限、施工过程配合、控制设计失误及其他满足发包人需求的驻场服务方案等。

优秀的，得5≥F＞4分；良好的，得4≥F＞3分；一般的，得3≥F＞0分；未提供的不得分。

注：F为投标人该项得分。
	0-10分

	价格分
（10分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分＝（基准价/供应商报价）×10％×100


3.分值汇总

（1）评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

九、响应文件格式
庐阳区双水家园装饰设计
响

应

文

件

供应商：                       （单位盖章）
年    月   日

（一）报价表

项目名称：庐阳区双水家园装饰设计
	供应商名称
	

	响应范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	大写：       

小写：       元

	备注说明
	表中报价即为总报价，并作为评审依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。


供应商公章：             
日      期：             
（二）无不良信用记录声明函
本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；

（4）在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单；

（5）在近三年内（以响应截止日往前推算）供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：             
日      期：             

（三）授权书
本授权书声明：                  （供应商名称）授权      （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购过程中的一切事宜。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：                  （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：                    
日       期：                   
注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，响应文件中提供授权代表身份证扫描件。
2.法定代表人参加采购活动的无需提供授权书，但响应文件中须提供身份证扫描件。
（四）响应函
致：安徽精彩出庐酒店管理有限公司
根据贵方的采购公告和文件，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺愿意按采购文件规定及报价承诺提供服务。
2.我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
3.我方已详细审核本次采购文件，包括采购文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。
4.我方同意从响应文件递交截止日期起遵循本采购文件。
5.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与采购有关的任何证据、数据或资料。
供应商公章：                      
日      期：                      

（五）技术资信分响应内容
根据技术资信分评分内容和评分标准，自行编制此项响应内容，格式及内容由供应商自行设计。

（六）其他相关证明材料
提供符合采购需求和评审标准规定的相关证明文件。

特别提示：供应商在响应文件制作时可在此栏附相关证明材料，如营业执照等，也可将第（五）项技术资信分响应内容放置此栏，格式及内容由供应商自行设计。

PAGE  


